1. pielikums

Ministru kabineta

2026. gada 10. marta

rīkojumam Nr. 116

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram".

# Projekta "Labklājības jomas IKT platformu attīstība" pase

# 1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu

| 1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija) | Labklājības ministrija (turpmāk - LM) |
| --- | --- |
| 1.2. Projekta īstenošanas partneri (indikatīvi) | Rīgas valstspilsētas pašvaldība Liepājas valstspilsētas pašvaldība Tukuma novada pašvaldības iestāde “Tukuma novada sociālais dienests” Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk - SIVA) |

# 2. Saistītie projekti

| 2.1. Jomas (domēna) arhitektūras nosaukums | Labklājības ministrijas jomas mērķarhitektūra |
| --- | --- |
| 2.2. Saistība ar citiem projektiem | Projekts “Labklājības jomas IKT platformu attīstība“ (turpmāk – projekts) ir saistīts ar šādu projektu: Ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes ”Digitālā transformācija“ 2.1. reformu un investīciju virziena ”Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību, digitālā transformācija“ 2.1.2.1.i. investīcijas ”Centralizētās platformas un sistēmas“ nolūka ”Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t. sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām“ projektu ”Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas ”DigiSoc“ izstrāde un ieviešana” (projekta kopējais finansējums 8 300 640 euro apmērā, t.sk. Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu ne vairāk kā 7 033 587 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai ne vairāk kā 1 267 053 euro apmērā). Projekts turpina izstrādāt un ieviest labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” funkcionalitāti valsts un pašvaldību sociālās sfēras procesu atbalstam. LM apliecina, ka nepastāv dubultā finansējuma risks ar norādīto projektu. |

# 3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi

| 3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs | Projekts fokusēsies uz labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas ”DigiSoc“ attīstību, izstrādājot labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas ”DigiSoc“ sociālās palīdzības administrēšanas moduli, kā arī tiks īstenota SIVA visu novecojušo un sadrumstaloto informācijas sistēmu aizvietošana ar jaunu, mūsdienīgu risinājumu - sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas un profesionālās piemērotības noteikšanas datu atkalizmantošanas IKT platformu (turpmāk - platforma SIVIS), izņemot Sociālās rehabilitācijas informācija sistēmu (turpmāk - SRIS), kas turpinās funkcionēt sadarbībā ar platformu SIVIS, nodrošinot datu apmaiņu starp abām sistēmām (SRIS un platformu SIVIS). Projektam ir 2 daļas: 1) LM projekta daļa - labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduļa izstrāde (Mērķis 1); 2) SIVA projekta daļa - platformas SIVIS izstrāde personas datu pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai (Mērķis 2). Mērķis 1: Izstrādāt un ieviest labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduli pašvaldību sociālās palīdzības pasākumu administrēšanai, kā arī personas datu pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai. Projektā paredzētas šādas aktivitātes: Sociālo statusu funkcionalitāte, Sociālo pabalstu funkcionalitāte, datu noliktavas un biznesa analītikas rīka papildināšana ar jaunajiem datiem. Projekts paredz arī labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduļa, Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (turpmāk – SPOLIS) un labklājības nozares Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) drošības pasākumu īstenošanu, t.sk., e-adreses iestrādi sistēmās, drošības auditus un arhivēšanas funkcionalitātes nodrošināšanu. Datu apmaiņas tiks risinātas, primāri izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas (turpmāk - DAGR) funkcionalitāti, kā arī pēc vajadzības, izmantojot Datu izplatības tīkla (DIT) un Valsts digitālās attīstības aģentūras API Pārvaldnieka kanālus. Datu kopas, kas nepieciešamas datu apmaiņai, tiks precizētas biznesa procesu izpētes fāzē. Caur kanālu DAGR tiks izplatītas datu kopas “Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss” un “Piešķirto sociālo pabalstu informācija”. Aktivitātes tiks realizētas paralēli pēc Agile metodikas, sadalot sprintos, regulāri pārskatot aktivitāšu izstrādes grafiku. Projekta sadarbības partneri no Rīgas valstspilsētas pašvaldības, Liepājas valstspilsētas pašvaldības un Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” piedalīsies kopā ar LM labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduļa izstrādes satura noteikšanā, izstrāžu testēšanā un funkcionalitātes ieviešanā. ___________________________________________________ Mērķis 2: Izstrādāt un ieviest platformu SIVIS SIVA pakalpojumu administrēšanai, kā arī personas datu pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai. Projekta ietvaros SIVA plāno novecojušo un sadrumstaloto informācijas sistēmu (Profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēma (turpmāk - PRIS), Viesu reģistrēšanas un vadības sistēma 4Hotel (turpmāk – 4Hotel), Ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas sistēma 4Restaurant (turpmāk – 4Restaurant)) izslēgšanu, bet to funkcionalitāte būs apvienota jaunā vienotā platformā SIVIS, migrējot datus no PRIS, 4Hotel, 4Restaurant uz platformu SIVIS. SRIS turpinās funkcionēt sadarbībā ar platformu SIVIS, nodrošinot datu apmaiņu starp abām sistēmām (SRIS un platformu SIVIS). Projekta sadarbības partneris SIVA piedalīsies platformas SIVIS satura noteikšanā, izstrāžu testēšanā un funkcionalitātes ieviešanā. |
| --- | --- |
| 3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/risināmā problēma) | - Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas modulis Ir nepieciešams turpināt labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” izstrādi, fokusējoties uz sociālās palīdzības administrēšanas moduļa ieviešanu. Ja pašvaldības nevarēs pilnvērtīgi lietot labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduli savu procesu nodrošināšanai, tad darbs būs jāveic manuāli vai dati jāiegūst vienlaicīgi no vairākām sistēmām. Līdz ar to saglabāsies augsts laika resursu patēriņš klientu iesniegumu sociālās palīdzības saņemšanai apstrādei un risks datu kvalitātei. Šobrīd pašvaldību lietošanā esošā Sociālās sfēras administrēšanas lietojumprogramma (turpmāk – SOPA) ir tehnoloģiski novecojusi, neatbilst drošības nosacījumiem un nav vairs potenciālu iespēju modernizācijai. Līdz ar to alternatīvie risinājumi netiek izskatīti. _________________________________________________ - SIVA platforma SIVIS Informācija par pakalpojumu piešķiršanu un sniegšanu šobrīd tiek uzkrāta vairākās SIVA pārvaldītās informācijas sistēmās, tā ir sadrumstalota un apgrūtina datu analīzi, glabāšanu, apmaiņu un atkalizmantošanu. Turklāt vairākos procesa posmos informācijas apstrāde ir manuāla, kas rada papildus administratīvo slogu un risku datu kvalitātei. Katra no 3.1. apakšpunktā (pie Mērķa 2) minētajām informācijas sistēmām ir izstrādāta un/vai ieviesta dažādos laika periodos, tās ir izstrādātas, izmantojot atšķirīgus tehniskos risinājumus, kuri ir novecojoši un neatbilst mūsdienu lietotāju prasībām. Vienlaikus ir paaugstināti informācijas sistēmu drošību riski un netiek nodrošināta integrācija starp SIVA sistēmām. Ar vienotas informācijas sistēmas – platformas SIVIS ieviešanu, tiktu vienkāršota informācijas sistēmas pārvaldība, uzturēšana un tās attīstība. Norāda atsauces uz politikas plānošanas dokumentiem: |
|  | ☐ Eiropas Savienības prasību izpilde n/a |
|  | ☒ Valdības rīcības plāns Atbilst Valsts pārvaldes modernizācijas plāna rīcības virzienam 6.7. “Horizontālais rīcības virziens – valsts pārvaldes digitālā transformācija”, realizējot projektu uzņēmējdarbības vides digitalizācijas atbalstam un administratīvās kapacitātes palielināšanai. |
|  | ☒ Pamatnostādnes . Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam 4.4.9. rīcības virziens “Moderna un atvērta valsts pārvalde” |
|  | ☒ Nozares reforma / pakalpojumu uzlabošana Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, kas nosaka: “Efektīva politikas pārvaldība ir viens no nosacījumiem politikas mērķu sasniegšanā. Tāpēc vidējā termiņā papildu uzmanība tiks veltīta starpinstitūcijas sadarbības pilnveidošanai ar iesaistītajām institūcijām un organizācijām, atbilstošu IKT risinājumu un pakalpojumu digitalizācijas attīstībai, lai uzlabotu pakalpojumu un pasākumu kvalitāti un pieejamību.”. |
|  | ☒ Kiberdrošības un noturības prasību izpilde LM labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platforma “DigiSoc”, t.sk. sociālās palīdzības administrēšanas modulis, un SIVA platforma SIVIS ir paaugstinātas drošības informācijas sistēmas, un tajās notiek fizisko personu datu apstrāde, t.sk. sensitīvo datu apstrāde. Plānots ievērot visas Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību, kā arī prasības, kas izriet no Latvijas normatīvajiem aktiem, piemēram, Fizisko personu datu aizsardzības likuma, Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības”. |
|  | ☐ Izmaksu novēršana un darbības nepārtrauktības nodrošināšana. n/a |
|  | Konsekvences, ja projekts netiek īstenots: |
|  | Ja projekts netiek īstenots, tad: - Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas modulis: Šobrīd pašvaldību sociālie dienesti klientu apkalpošanai lieto SOPA, kas ir tehnoloģiski novecojusi, neatbilst drošības nosacījumiem un nav vairs potenciālu iespēju modernizācijai. Ja projektu neīsteno, tad nav iespējama pakāpeniska pāreja no SOPA lietošanas uz labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformu “DigiSoc”. Ja pašvaldības nevarēs pilnvērtīgi lietot labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduli savu procesu nodrošināšanai, tad darbs būs jāveic manuāli vai dati jāiegūst vienlaicīgi no vairākām sistēmām, kā rezultātā sociālā dienesta darbiniekiem būs liels laika resursu patēriņš klientu iesniegumu apstrādei sociālās palīdzības saņemšanai, kas izraisīs klientu neapmierinātību, kā arī ir risks datu kvalitātei un personas datu aizsardzībai. - Platforma SIVIS: Tehnoloģiskās novecošanās risks un drošības apdraudējumi. Esošās SIVA sistēmas ir izstrādātas uz novecojušām platformām, kas vairs netiek uzturētas un rada būtiskus informācijas drošības riskus. Ja sistēma netiktu atjaunota, tad palielinātos sistēmu nepieejamības risks tehnisku kļūmju dēļ, varētu rasties datu noplūdes vai nesankcionētas piekļuves riski, kā arī atsevišķu sistēmu uzturēšana kļūtu tehniski neiespējama. Portālā “e-latvija.lv” netiks izveidota vienotā klienta darba vide “Mani dati SIVA”, kur klientiem būtu nodrošināta piekļuve pilnai informācijai par saviem datiem, ko nodrošina SIVA. Papildus izdevumi, neveicot projekta īstenošanu, neveidotos. |
|  | Pamatojuma avoti (izvēlēties vismaz vienu): |
|  | ☐ Auditā konstatētais; |
|  | n/a |
|  | ☒ Incidentu statistika; |
|  | Nepieciešams uzlabot informācijas sistēmu drošību, lai samazinātu incidentu skaitu. |
|  | ☒ Lietotāju aptauja; |
|  | SIVA darbinieku neapmierinātība ar darba procesu saskaldīšanu starp dažādām informācijas sistēmām, mazinot darba efektivitāti. |
|  | ☒ Manuālā darba apjoms. |
|  | Nepieciešams samazināt patērēto laiku sociālo pakalpojumu gada pārskatu sagatavošanai pašvaldībām un komersantiem. |
| 3.3. Projekta ieguvumi un lietderības rādītāji (Projekta ieguvumi un lietderība tiek izteikti galvenajos lietderības aspektos, bet to sasniegšana detalizēti pamatota ar projekta ieguvumu rādītājiem (KPI)) | Projekta galvenie lietderības aspekti: (atzīmēt piemērojamos) |
|  | ☐ Administratīvā sloga samazināšana; |
|  | ☒ Procesu efektivitātes paaugstināšana; |
|  | ☐ Izmaksu ietaupījums publiskajā pārvaldē; |
|  | ☒ Resursu un IKT risinājumu konsolidācija; |
|  | ☐ Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana; |
|  | ☐ Cits. |
|  | Norāda atbildīgo institūciju par rādītāju sasniegšanu |
|  | Procesu efektivitātes paaugstināšana – LM, Resursu un IKT risinājumu konsolidācija – LM, SIVA |

| Projekta ieguvumu un lietderības rādītāju raksturojums (KPI) Katram 3.3. sadaļā atzīmētajam lietderības aspektam norāda vienu vai vairākus projekta ieguvumu rādītājus (KPI), kas kvantitatīvi pamato attiecīgā lietderības aspekta sasniegšanu. | Datu avots un aktualizēšanas biežums | Esošā vērtība | Plānotā vērtība |  | Sasniegšanas laiks (gads) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Samazināts laiks sociālo pakalpojumu oficiālās statistikas pārskatu sagatavošanai pašvaldībām un komersantiem. Sociālajiem darbiniekiem un komersantiem nebūs jāveic darbs manuāli pārskatu sagatavošanai vai jāiegūst dati vienlaicīgi no vairākām sistēmām, samazināsies laika resursu patēriņš pārskatu datu precizēšanai un apstrādei, un tiks nodrošināta datu kvalitāte. 70 stundas no laika gada pārskata sagatavošanai tiks ietaupītas, pārējo laiku (30 stundas) darbinieks pārbaudīs datu atbilstību un kļūdas. (KPI “Procesu efektivitātes paaugstināšana”) | Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” auditācijas pieraksti par gada pārskatu automatizācijai patērēto laiku | Viena gada pārskata sagatavošanai 100 h gadā | Viena gada pārskata sagatavošanai indikatīvi 30 h gadā |  | 2029. g. |
| 3.3.2. Samazināts procesu atbalsta informācijas sistēmu skaits. Samazināts informāciju sistēmu skaits uzlabos sistēmu pieejamību (SLA rādītāji), nodrošinās informācijas sistēmu administratoriem vienotu kārtību sistēmas uzturēšanai, būtiski mazinās informācijas drošības riskus, novērsīs nesankcionētas piekļuves risku, kā arī uzlabosies datu kvalitāte - SIVA darbinieki apstrādās klientu iesniegumus un klientu lietas vienotā vidē (platformā SIVIS), nepārrakstot datus manuāli. (KPI “Resursu un IKT risinājumu konsolidācija”) | Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēma (VIRSIS) | 3 informācijas sistēmas | 1 informācijas sistēma |  | 2029. g. |
| 3.4. Projektā sasniedzamie rezultāti | Mērvienība | Sasniedzamā vērtība |  | Sasniegšanas laiks (gads) |  |
| 3.4.1. Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas modulis | Platformas modulis | 1 |  | 2029. g. |  |
| 3.4.2. Pašvaldību e-pakalpojums “Iesniegums sociālās palīdzības saņemšanai novada pašvaldībā” | e-pakalpojums | 1 |  | 2029. g. |  |
| 3.4.3. SIVA platforma SIVIS | Platforma | 1 |  | 2029. g. |  |
| 3.4.4. SIVA e-pakalpojums: “Vienotā klienta darba vide “Mani dati SIVA”” | e-pakalpojums | 1 |  | 2029. g. |  |

# 4. Projekta finansējums un īstenošanas termiņš

4.1. Projekta finansējums

6 500 000 euro (t.sk. ERAF finansējums - 5 525 000 euro un valsts budžeta finansējums 975 000 euro).

4.2. Projekta īstenošanas termiņš

36 mēneši

# 5. Projekta ieguldījums 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" mērķa rādītāju sasniegšanā

## 5.1. Ietekme uz Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas rādītājiem

| Ietekme | Atbilstības novērtējums (var būt vairāki varianti) | Īss ietekmes apraksts |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1. Uzņēmumu digitalizācijas veicināšana Komersantu kā sociālo pakalpojumu sniedzēju nodrošināšana ar piekļuvi labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas modulim | Vismaz 42 sociālo pakalpojumu sniedzēji integrē savus IKT risinājumus vai izmanto labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduli sadarbībai ar pašvaldību sociālajiem dienestiem un valsts pārvaldes institūcijām. Minētie lietotāji tiek ieskaitīti 1.3.1.1. pasākuma rezultāta rādītājā “Jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji”. | Komersantu kā sociālo pakalpojumu sniedzēju darba uzdevumu un izpildes procesu digitalizācija pēc vienotiem principiem. |
| 5.1.2. Eiropas Savienības prasību izpilde | n/a | n/a |
| 5.1.3. IKT atbalsta ilgtspēja (t.sk. resursu un tehnoloģiju konsolidācija) 1) labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas modulis ________________________ 2) Platforma SIVIS | Atbilst | 1) Visu pašvaldību sociālo dienestu klientu apkalpošanas darba vide; ____________________ 2) SIVA klientu apkalpošanas darba vide. |

## 5.2. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi

| Skaits | IKT risinājuma nosaukums | Īss apraksts | Lietotāju skaits (ar atšifrējumu pa lietotāju grupām) | Termiņš ieviešanai produkcijā (gads, ceturksnis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2.1. Pašvaldību sociālās palīdzības administrēšanas process labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas modulī | Platforma nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu pašvaldībās un saimnieciskās darbības veicējiem, kas nodrošina valsts deleģētās funkcijas labklājības nozarē, t.sk. e-pakalpojums “Iesniegums sociālās palīdzības saņemšanai novada pašvaldībā”. Minētiem lietotājiem būs ietekme uz 1.3.1.1. pasākuma rezultāta rādītāju "jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji", kas ir jāsasniedz ne vēlāk kā otrajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas. | Pašvaldību sociālo dienestu un labklājības struktūrvienību darbinieki – 42 x vismaz 5 darbinieki – vismaz 210; Sociālo pakalpojumu sniedzēji, kas reģistrēti LM Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā – līdz 42 (pieņem, ka vismaz viens komersants katrai pašvaldībai) | 2029. g. 2. cet. |
| 1 | 5.2.2. Vienotas informācijas uzkrāšana un apstrāde par klientam piešķirto un saņemto pakalpojumu | Rezultātā tiks izstrādāta vienota datu aprites un apmaiņas platforma SIVIS par SIVA klientam sniegtajiem pakalpojumiem, automatizējot datu mijiedarbības procesus un nodrošinot datu atkalizmantošanu, t.sk. e-pakalpojums “Vienotā klienta darba vide “Mani dati SIVA””. | SIVA darbinieku skaits, kas strādās ar platformu SIVIS: aktīvie lietotāji - 22 | 2029. g. 1. cet. |

## 5.3. Ietekme uz pārvaldes centralizētām funkcijām un koplietošanas pakalpojumiem

| Skaits | Pakalpojums (pakalpojumu grupa) | Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas) | Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3.1. Datu apmaiņas nodrošināšana | Fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto pakalpojumu | Koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns: Ministru kabineta 2024. gada 4. jūnija rīkojums Nr. 440 “Par 2.1.2.1.i. investīcijas "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t. sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām" projekta "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu” |

## 5.4. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas

| Skaits | Saturu raksturojošs nosaukums | Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads, ceturksnis) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 5.4.1. SIVA datu kopa DAGR | 2029. g. 1. cet. |
|  | 5.4.2. Sociālās palīdzības datu kopa DAGR | 2029. g. 1. cet. |

# 6. Izmaksu un ieguvumu analīze

Projekta indikatīvo izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķini 1. Pēc projekta īstenošanas viens no ieguvumiem būs samazināts administratīvais slogs pašvaldībām un komersantiem attiecībā uz pārskatu iesniegšanu – aizpildītu Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 324 ”Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību“ 2. pielikumā “Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā ____. gadā”, 3. pielikumā “Pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu ____. gadā” un 4. pielikumā ”Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām ___. gadā“ ietverto veidlapu iesniegšanu. Minētie pārskati iesniedzami reizi gadā, tie tiek manuāli apkopoti, aizpildīti un iesniegti Excel formātā. Datu apkopošanai, kļūdu labošanai un pārskata precizēšanai vidēji ir nepieciešams laiks no 2 nedēļām līdz 1 mēnesim (aprēķinā pieņemts, ka viena pārskata sagatavošanai vidēji ir nepieciešamas 2,5 nedēļas gada laikā jeb vidēji 100 h gadā (8 h dienā x 12,5 dienas)). Viena pārskata sagatavošanā vidēji ir iesaistīti 1–2 darbinieki. Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 324 ”Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību”2. pielikuma pārskatu iesniedz indikatīvi 42 pašvaldības, 3. pielikuma pārskatu iesniedz komersanti, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un valsts iestādes u.c. - indikatīvi tiek iesniegtas 130 atskaites, 4. pielikuma pārskatu indikatīvi iesniedz 42 pašvaldības un 12 komersanti. Informācija ieguvumu aprēķinam: Darbinieka vidējā stundas likme – 11,30 euro/h (1 853,85 euro/164 h), tas ir: - darbinieka vidējā mēnešalga bez valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – VSAOI) – vidēji 1 500 euro, ar VSAOI – 1 853,85 euro/mēnesī, - vidēji nostrādāto stundu skaits mēnesī – 164 h, - pašvaldību, kuras iesniedz pārskatus, skaits – 42 pašvaldības, - komersanti, kuri iesniedz pārskatu, skaits – 12 komersanti, - 3. pielikuma indikatīvais atskaišu skaits- 130 atskaites. 2. pielikuma pārskats, indikatīvi – 47 460 euro/gadā, 10 gados – 474 600 euro; 3. pielikuma pārskats, indikatīvi – 146 900 euro/gadā, 10 gados – 1 469 000 euro; 4. pielikuma pārskats, indikatīvi – 61 020 euro/gadā, 10 gados – 610 200 euro. Vidēji ietaupījums pārskatu iesniegšanai gadā uz pašvaldībām un komersantiem būs 255 380 euro/gadā. Vidējais ekonomiskais ietaupījums 10 gadu periodā būs 2 553 800 euro. Uz pašvaldībām un komersantiem vidēji gadā tiks ietaupīti aptuveni 255 380 euro. Tā kā ir dažas pašvaldības un komersanti, kuri pārskatiem nepieciešamo informāciju apkopo katru mēnesi visa gada garumā, un ir pašvaldības un komersanti, kuri pārskatu gatavo tuvāk pārskata perioda nodošanas laikam, tad projekta ieviešana ļautu darbiniekiem veltīt vairāk laika individuālajam darbam ar klientu pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai. Atbilstoši praktiskajai pieredzei, aizpildot pārskatu manuāli, rodas ļoti daudzas nesakritības starp tabulām (piemēram, starp tabulām variē rehabilitēto personu skaits) vai arī tabulas netiek līdz galam aizpildītas. Kļūdas pārskatos ir lielākajai daļai pārskatu iesniedzēju, un kļūdu novēršana aizņem laiku. Projekta ieviešanas procesā tiks uzlabota datu kvalitāte un mazināsies kļūdu rašanās iespējas. Datu ievadīšana vienuviet nodrošinās datu atkalizmantošanas iespējas. 2. Īstenojot projektu, tiks mazināts banku sektora slogs sabiedrībai. Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam (turpmāk – SPSP likums) sociālo palīdzību klientam sniedz pašvaldības sociālais dienests, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma – izvērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību, izņemot krīzes situācijās. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 3. punktu mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanai sociālais dienests izmanto lietojumprogrammu SOPA un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 2. punktā minētajos dokumentos iekļautās ziņas un elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kas ir Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”2. pielikums. Savukārt Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”3.1. apakšpunkts nosaka, ka deklarāciju sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, ievērojot pamata sociālās palīdzības pabalstiem un trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusam noteikto periodu (turpmāk – deklarācijas periods). SPSP likuma 36. panta trešā daļa nosaka, ka pamata sociālās palīdzības pabalstus un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu: 1) piešķir uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā; 2) piešķir uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai uz personu attiecas SPSP likuma 36. panta otrajā daļā noteiktie izņēmumi; 7/12 3) var piešķirt uz vienu kalendāra mēnesi, ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz SPSP likuma 33. pantā noteiktos ienākumu sliekšņus, taču ir konstatējama neatbilstība kādam no SPSP likuma 9. panta pirmajā daļā, 36. panta pirmās daļas 2. punktā un otrajā daļā noteiktajiem nosacījumiem vai Ministru kabineta noteiktajiem sociālās palīdzības saņemšanai vai trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai nepieciešamajiem dokumentiem. Mājsaimniecības personām ir pienākums sadarboties ar pašvaldības sociālo dienestu un citām institūcijām minēto neatbilstību novēršanai. Atbilstoši SPSP likuma 38. panta ceturtajai daļai sociālais dienests no jauna izvērtē mājsaimniecības materiālo situāciju un pārskata lēmumu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un sociālās palīdzības pabalstu apmēru un veidiem, ja pasliktinās mājsaimniecības materiālā situācija vai mainās sociālā situācija. Minētais nozīmē, ka materiālās situācijas izvērtēšanai vai pārvērtēšanai (t. i., deklarācijas aizpildīšanai) visām mājsaimniecībā dzīvojošām personām. Pēc statistikas datiem 2022. gadā Latvijā bija 102 419 pilngadīgu sociālās palīdzības saņēmēju. Bieži vien sociālās palīdzības saņēmēji ir personas ar invaliditāti vai pensionāri, arī maznodrošinātie, un nereti šīm personām nav pieejama internetbanka vai personas datorprasmes ir ierobežotas vai nepilnīgas, līdz ar to informāciju par materiālo stāvokli persona nevar sagatavot patstāvīgi. Tādejādi personām ir nepieciešams izmantot banku pakalpojumus, lai sagatavotu izziņu par personas materiālo stāvokli. Konta pārskata sagatavošanas izmaksas ir atkarīgas no tā kādā bankā personai ir atvērts konts, piemērām, AS “Citadele” bankā konta izraksta sagatavošana filiālē maksā 10 euro par vienu mēnesi, ņemot vērā, ka sociālais dienests izvērtē iepriekšējo trīs mēnešu ienākumus, klientam ir jāiesniedz konta izraksts par trīs mēnešiem jeb klientam tas izmaksā 30 euro. Līdz ar to pieņemot, ka vidēji 45% no pilngadīgajiem sociālās palīdzības saņēmējiem (2022.gada datiem) izmanto bankas pakalpojumus, lai saņemtu izziņu par klienta materiālo situāciju, tad indikatīvais ietaupījums sabiedrībai, kas varētu rasties ir 1 382 657 euro (aprēķins: (45% no 102 419 personām)*30 euro (3 mēnešu izziņu cena)). Vidējais ietaupījums 10 gadu periodā indikatīvi būtu – 13 826 570 euro. Tā kā bieži vien mazākās pašvaldībās sociālie dienesti neatrodas tuvumā, personai uz novada centru jādodas ar sabiedrisko transportu vai savu automašīnu, vai ar kaimiņu/draugu/radinieku automašīnu. Veikt tiešus aprēķinus par izmaksām, kuras klientam rodas, nav iespējams, jo nav statistikas datu, cik un kādā veidā personas mēro ceļu līdz dienestam. Līdz ar to aprēķinos pieņem, ka personas, mērojot ceļu līdz filiālei Rīgas pilsētā, izmanto sabiedrisko transportu (indikatīvi aprēķins nosedz arī izdevumus par sabiedriska transporta izmantošanu arī citās Latvijas pašvaldībās un daļēji degvielas izmantošanu personām, kuras dodas uz sociālo dienestu ar automašīnām). Arī patērētais laiks ceļā, ko persona pavadītu, lai nokļūtu līdz dienestam, ir samērā liels, pieņemot, ka vidēji tas varētu būt no 2 stundām līdz vairākām stundām, atkarībā no vietas, kur dzīvo persona un kur atrodas dienests. Piemēram, lauku reģionos un pagastos, līdz tuvākajam dienestam jāmēro ceļš ar sabiedrisko transportu, kurš nekursē tik bieži kā, piemēram, Rīgas pilsētā. Personām ir arī jāpielāgojas sabiedriskā transporta grafikam, lai nokļūtu atpakaļ dzīvesvietā, un bieži vien tā ir visa diena. Informācija ieguvumu aprēķinam: - personu, kuras izmanto sociālā dienesta pakalpojumus, skaits – 46 089 personas (aprēķins: 45 % no 102 419 personām (no pilngadīgajiem sociālās palīdzības saņēmējiem (2022. gada dati)), - ceļa izdevumi Rīgas sabiedriskajam transportam (turp–atpakaļ) – 3 euro par 2 braucieniem. Vidējās ceļa izmaksas personām– 138 267 euro. Veicot pieteikumu iesniegšanu caur e-pakalpojumu patstāvīgi vai ar Vienotā pašvaldību klientu apkalpošanas centra operatoru tīkla atbalstu dzīvesvietā, vidējais sabiedrības ieguvums 10 gadu periodā būs 1 382 670 euro. 3. Pašvaldību sociālo dienestu darbinieki saņems informāciju par klienta vajadzībām elektroniskā formātā tādējādi tiks ietaupīts darba laiks informācijas ievadei un manuālai apstrādei, turklāt labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas modulis ļaus centralizēti valsts līmenī apkopot un uzkrāt datus par klientiem, to vajadzībām un tiem sniegto atbalstu. Datu pieejamību nodrošinās kopēja datu noliktava labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformā “DigiSoc”, no kuras varēs izgūt operatīvos datus analītikai ar BI rīkiem un novadā nepieciešamā sociālā atbalsta groza prognozēšanai. Kopējais pašvaldību skaits – 42. To darbinieki mēnesī velta vidēji 46–92 h mēnesī jeb 552–1104 h gadā deklarāciju datu pārbaudei. Informācija ieguvumu aprēķinam: 1) darbinieka vidējā mēnešalga bez VSAOI – vidēji 1500 euro, ar VSAOI – 1853,85 euro/mēnesī, darbinieka vidējā stundas likme – 11,30 euro/h, 2) vidēji nostrādāto stundu skaits mēnesī – 164 h, datu administrēšanai plānotais iesaistīto darbinieku stundu skaits gadā – vidēji 552–1104 h. Provizoriskais vidējais ietaupījums pašvaldībās, – no 6 237,60 euro līdz 12 475,20 euro. Vidējais ekonomiskais ietaupījums 10 gadu periodā būs no 62 376 euro līdz 124 752 euro. Kopējais projekta provizoriskais lietderīgums 10 gadu pārskata periodā ir no 4 561 384 euro līdz līdz 4 623 760 euro. Tas aprēķināts, no projekta ieguvumu un ietaupījumu kopsummas vidēji no 17 825 416 euro līdz 17 887 792 euro, atņemot investīcijas 6 500 000 euro un provizoriskās uzturēšanas izmaksas 10 gadu periodā 6 764 032 euro.

# 7. Cita būtiska informācija (Projekta gatavības novērtējums)

☒ informācija par projektu vadības kapacitāti

Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāti veidos šādas projekta organizatoriskās struktūras: a) projekta vadības grupa – projekta vadības struktūra, kas izveidota uz projekta īstenošanas laiku projekta aktivitāšu rezultātu sasniegšanai. Tā ir atbildīga par projekta darbību īstenošanu, dod uzdevumus projekta vadītājam un projekta komandai, lemj par nepieciešamajām izmaiņām projekta darbību īstenošanā. Projekta vadības grupas sastāvā tiks iekļauti finansējuma saņēmēja un projekta īstenošanas partneru pārstāvji, projekta vadītājs, var tikt pieaicināti projekta komandas pārstāvji un, ja nepieciešams, projektā iesaistīto trešo pušu pārstāvji (piemēram, komersantu pārstāvji, eksperti un citi); b) projekta vadītājs – projekta vadības personāls, kas atbildīgs par projekta īstenošanu saskaņā ar projekta iesniegumu un projekta īstenošanu reglamentējošiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem. Projekta vadītājs ar rīkojumu un/vai vienošanos tiks norīkots no LM Informācijas tehnoloģiju departamenta ekspertu vidus, vai tiks nolīgts jauns darbinieks uz projekta īstenošanas laiku. Papildus tam projekta partneriem tiks dota iespēja veidot savu apakšprojekta struktūrvienību ar definētu sasniedzamo rezultatīvo rādītāju. Projekta vadītāja darba uzdevumi un pienākumi tiks noteikti amata aprakstā; c) projekta komanda – projekta īstenošanas organizatoriskā struktūra projekta darbību īstenošanai un ieviešanai. Projektā var tikt veidotas vairākas projekta komandas dalījumā pa loģiskiem projekta apgabaliem. Projekta komandu veido: • projekta darba grupa – sadarbības partneru deleģētie pārstāvji, kas uz rīkojuma pamata piesaistīti projektam un ir atbildīgi par konkrētu darbu izpildi/uzraudzību saskaņā ar sadarbības līgumu par projekta īstenošanu un projekta vadības grupas noteiktajiem uzdevumiem. Projekta darba grupas sastāvā ir projekta īstenošanas personāls, kas tiks nodarbināts, pamatojoties uz darba līgumu, vienošanos un/vai rīkojumu, un kura pienākumi tiks noteikti amata aprakstā, vai pamatojoties uz uzņēmuma līgumu. Projekta darba grupu atkarībā no projekta specifikas vada projekta vadītājs vai norīkots atbildīgais speciālists. Projektā var tikt veidotas vairākas projekta darba grupas dalījumā pa loģiskiem projekta apgabaliem (piemēram, projekta darbībām vai izstrādājamiem risinājumiem); • ārējie izstrādātāji – ja nepieciešams, piesaistīti informācijas sistēmu un risinājumu izstrādes un ieviešanas, kā arī pilnveides pakalpojumu sniedzēji, kas projekta īstenošanā darbojas uz līguma pamata; • pieaicinātie eksperti – piesaistīti atbilstoši nepieciešamībai, nosakot to pienākumus rīkojumā vai līgumā, ja tie ir trešās puses pārstāvji. Citas projekta īstenošanā un uzraudzībā iesaistītās puses: • IKT nozares ministrija – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija; • sadarbības partneri no Rīgas valstspilsētas pašvaldības, Liepājas valstspilsētas pašvaldības, Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests”, SIVA – labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduļa izstrādes satura noteikšanai, izstrāžu testēšanai un funkcionalitātes ieviešanai.

☒ informācija par projekta “biznesa” īpašnieku (business owner) un tā lomu projekta īstenošanā

Lai nodrošinātu kvalitatīvu projekta administrēšanas procesu un vienlaicīgi mazinātu administratīvo slogu, nozares IT padomē ir pieņemts lēmums, apvienot SIVA projektu par platformas SIVIS izstrādi un LM projektu par labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduļa izstrādi, organizējot projekta administrēšanu vienā kopējā projektā. Savukārt, saturu definē projekta īstenotājs kopā ar SIVA un pašvaldību pārstāvju grupu, kas noteiks biznesa procesus, uz kuriem balstīsies platformu izstrādes pasūtījumi.

☒ informācija par nosacījumiem projekta īstenošanai

Aprakstītā projekta organizācija tiks izveidota, LM parakstot sadarbības līgumus par projekta īstenošanu ar sadarbības partneriem (Rīgas valstspilsētas pašvaldību, Liepājas valstspilsētas pašvaldību, Tukuma novada pašvaldības iestādi “Tukuma novada sociālais dienests”, SIVA). Projekta īstenošanas laikā tiks ievērota labā prakse Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanā, ievērojot normatīvo aktu regulējumu, un tiks nodrošinātas vismaz šādas kontroles darbības: • interešu konflikta, korupcijas un krāpšanas nepieļaušana projekta ietvaros; • dubultfinansējuma nepieļaušana projekta ietvaros un sasaistē ar pārrobežu un daudzvalstu projektiem, kur attiecināms, un apakšprojektu izpildes kontrolēšana; • komercdarbības atbalsta nepieļaušana projekta ietvaros. LM projekta ietvaros komercdarbības atbalsts nav plānots un netiks sniegts. Projektā izstrādājamie risinājumi (labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas modulis, platforma SIVIS) nedod labumu atsevišķiem komersantiem, un tādējādi tie negūst labumu/priekšrocības attiecībā pret citiem Eiropas Savienības komersantiem. Projekta ietvaros radītie informācijas un komunikācijas tehnoloģijas risinājumi: 1) labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” programmatūras papildinājumi, t.sk. jaunizveidotais sociālās palīdzības administrēšanas modulis, būs LM īpašumā; 2) platforma SIVIS būs SIVA īpašumā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi (labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platforma “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas modulis, platforma SIVIS) paredzēti valsts pārvaldes funkciju veikšanai Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma prasību izpildes ietvaros. Pēcprojekta rezultātu ilgtspējai nepieciešami cilvēkresursi gan labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduļa, gan platformas SIVIS uzturēšanai (IS uzturētāji platformu lietotājiem un sistēmanalītiķi izmaiņu pieprasījumiem un sistēmu attīstības jautājumiem). Izmaiņu programmēšanai un tehniskai uzturēšanai tiks slēgti līgumi par ārpakalpojumu sniegšanu konkursa kārtībā. Operatīvajā līmenī ir nepieciešams Pirmā līmeņa atbalsts lietotāju apmācībai un kļūdu pieteikumu apstrādei. Biznesa procesu analīzei un izmaiņu pasūtījumiem tiks organizētas iestāžu padomes – gan SIVA, gan atsevišķi pašvaldību pārstāvju padome. Pēc projekta pabeigšanas ir indikatīvi noteiktas projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas un personāla atalgojums 2029. gadam ne vairāk kā 411 724 euro (t.sk. labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduļa atbalsta personālam (1 amata vietai) 32 557 euro un uzturēšanas izmaksām 325 251 euro; platformas SIVIS: uzturēšanas izmaksām 53 916 euro) un 2030. gadam un turpmāk ik gadu ne vairāk kā 705 812 euro (t.sk. labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas modulim: atbalsta personālam (1 amata vietai) 55 812 euro un uzturēšanas izmaksām ne vairāk kā 557 572 euro; platformas SIVIS: uzturēšanas izmaksām 92 428 euro) gadā. LM nepieciešamo papildu finansējumu pieprasīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

☒ informācija par riskiem

Būtiskākais projekta īstenošanas risks saistās ar ieplānotā finansējuma nepietiekamību projekta īstenošanā. LM Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduļa risku analīze Riska kategorija; Scenārijs; Ietekme uz funkciju; Ietekme; Riska līmenis. Operacionālais pārtraukums; Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” darbību pārtrauc tehniskas programmatūras kļūdas dēļ; Klientu apkalpošana sociālajos dienestos tiek apturēta. Nav pieejami klienta vai pakalpojuma dati. Riska mazināšanas pasākums – noslēgts labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” uzturēšanas ārpakalpojums ar definētiem SLA nosacījumiem; Augsta; Vidējs. Juridiskā atbilstība; Pārāk liels administratīvais slogs pašvaldību līgumu, pieteikumu, vienošanās u.c. juridisko lietu vadīšanai; Kavējas datu apmaiņas risinājumu iedarbināšana. Riska mazināšanas pasākums – iekļaut līgumos vai normatīvajos regulējumos pašvaldību pienākumu deleģēšanu labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” īpašniekam (LM); Vidēja; Vidējs. Pakalpojumu kavēšanās; Savlaicīgu datu nepieejamība kavē lēmumus; Pieaug klientu gaidīšanas laiks un sūdzības. Riska mazināšanas pasākums – izstrādāt pakalpojuma nepārtrauktības plānus; Vidēja; Vidējs. Datu kvalitāte/ kļūdas; Datu importi un manuāla ievade, vairāki avoti, datu nesakritība; Kļūdaini lēmumi/dublikāti, korekciju izmaksas. Riska mazināšanas pasākums – izmantot mākslīgā intelekta funkcionalitāti datu salīdzināšanai un savlaicīgai kļūdu identificēšanai; Vidēja; Augsts. Kiberdrošība; Sensitīvu personas datu noplūde; Datu konfidencialitātes riski. Riska mazināšanas pasākums – veikt regulārus kiberdrošības auditus, kā nosaka VISL normatīvais regulējums; Zema; Augsts. Starpiestāžu sadarbība; Datu apmaiņas “pudeles kakli” (bez DAGR); Lēmumi balstās uz novecojušiem/nepilniem datiem. Datu kļūdas tiek nodotas tālāk uz citiem resoriem, kas ietekmē sadarbības kvalitāti. Riska mazināšanas pasākums – regulāri starpiestāžu datu salīdzināšanas pasākumi; Vidēja; Vidējs. Reputācija; Ilgstošas rindas, necaurspīdīgums, pakalpojumu neatbilstība; Sabiedrības uzticības kritums. Riska mazināšanas pasākums – veikt publicitātes pasākumus par labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” lomu sabiedrībā un valsts pārvaldē; Vidēja; Vidējs. SIVA platformas SIVIS risku analīze Riska kategorija; Scenārijs; Ietekme uz funkciju; Ietekme; Riska līmenis. Operacionālais pārtraukums; Kādai no novecojušajām sistēmām rodas avārija/uzturēšanas stop; Klientu izmitināšanas un pakalpojumu rezervācijas problēmas, problēmas ar SR pakalpojumu saņēmēju rindu vadību un uzskaiti; Augsta; Augsts. Juridiskā atbilstība; Nevar savlaicīgi pieņemt lēmumus/uzkrāt datus atbilstoši SRIS funkcijām; Problēmas ar efektīvu uzskaiti un rindu koordināciju; Augsta; Augsts. Pakalpojumu kavēšanās; Savlaicīgu datu nepieejamība kavē lēmumus; Pieaug klientu gaidīšanas laiks un sūdzības; Vidēji augsts; Augsts. Datu kvalitāte/ kļūdas; Datu importi un manuāla ievade, vairāki avoti; Kļūdaini lēmumi/dublikāti, korekciju izmaksas; Vidēja; Augsts. Kiberdrošība; Vairākas atsevišķas, IT tehnoloģiski novecojušas sistēmas; Plašāks uzbrukuma/ievainojamību perimetrs. Datu konfidencialitātes riski.; Augsta; Augsts. Starpiestāžu sadarbība; Datu apmaiņas “pudeles kakli” (bez DAGR); Lēmumi balstās uz novecojušiem/nepilniem datiem; Vidēji augsts; Vidēji augsts. Reputācija; Ilgstošas rindas, necaurspīdīgums, pakalpojumu neatbilstība; Sabiedrības uzticības kritums; Vidēja; Vidējs.

☒ informācija par projekta sasaisti ar citiem projektiem Ņemot vērā to, ka projektā ir paredzēta IKT sistēmas funkcionalitātes izveide attiecībā uz pašvaldību gatavojamiem Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) pārskatiem, lai pārliecinātos par to, ka jautājums par CSP oficiālajiem statistikas pārskatiem netiks dublēts ar CSP jaunās Datu elektroniskās vākšanas un transformācijas sistēmas izveidi CSP projektā "Datu elektroniskās vākšanas un transformācijas sistēmas izveide", projekta īstenošanas laikā ar CSP par minēto jautājumu tiks nodrošināta saziņa.

☐ informācija par projekta sasaisti ar atklātas stratēģiskās autonomijas un drošības jautājumiem

n/a

# 8. Atbildīgā kontaktpersona

| Vārds Uzvārds | Amats | Kontaktinformācija |
| --- | --- | --- |
| Laura Gulbe | IT departamenta direktora vietniece | Laura.Gulbe@lm.gov.lv |

Lietotie saīsinājumi:

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

MK – Ministru kabinets

Projekta laikā vai 2 gadus pēc projekta noslēguma, ja attiecināms.

Projekta kopējais finansējums tiek ieskaitīts 1.3.1.1. pasākuma iznākuma rādītāja “saimnieciskās darbības veicējiem izstrādāto digitālo pakalpojumu, produktu un procesu vērtība” vērtībā.

Uz 2026. gada 1. janvāri Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēti 983 pakalpojumu sniedzēji un to struktūrvienības, no kuriem 337 ir ar komersanta statusu (SIA, VSIA, IK, nodibinājumi, pašvaldību aģentūras). Projekta rezultatīvais rādītājs – vismaz 42 komersanti, kas lietos labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas “DigiSoc” sociālās palīdzības administrēšanas moduli, norādīts kā indikatīvais rādītājs ar pieņēmumu, ka uz atskaites brīdi komersantiem būs noslēgts vismaz viens pakalpojuma līgums ar vienu pašvaldību.

Iekļaujot norādi pakalpojumam, procesam vai produktam, kas izstrādāts – izveidots/pilnveidots un reģistrēts Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā (VIRSIS).