2. pielikums

Ministru kabineta

2026. gada 10. marta

rīkojumam Nr. 116

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram"

# Projekta "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu izmaksas procesa pilnveidošana (1. kārta)" pase

1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu

| 1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija) | Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - VSAA) |
| --- | --- |
| 1.2. Projekta sadarbības partneri (indikatīvi) | Nav |

2. Saistītie projekti

| 2.1. Jomas (domēna) arhitektūras nosaukums | Labklājības ministrijas jomas mērķarhitektūra |
| --- | --- |
| 2.2. Saistība ar citiem projektiem | Nav Finansējuma saņēmējs apliecina, ka nepastāv dubultā finansējuma risks ar plānotajiem un īstenotajiem projektiem, un šī projekta ietvaros netiks īstenotas darbības un aktivitātes, kas tikušas vai tiek īstenotas no citu projektu finansējuma. |

3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi

| 3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs | Mērķis: uzlabot klientu informēšanas un valsts budžeta līdzekļu atgūšanas procesu efektivitāti un samazināt VSAA pakalpojumu administrēšanas izmaksas. Projekta saturs: - Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas (turpmāk - SAIS) pakalpojumu izmaksāšanas funkcionalitātes papildināšana un uzlabošana. - Jaunas SAIS funkcionalitātes izstrāde valsts budžeta līdzekļu atgūšanas no apdrošināšanas sabiedrībām CSN cietušajām personām izmaksātajiem pakalpojumiem procesa automatizācijai. - Jaunas SAIS funkcionalitātes izstrāde zvērinātu tiesu izpildītāju (turpmāk - ZTI) izpildrīkojumu izpildes procesa automatizācijai. - Informācijas servisu sistēmas (turpmāk – ISS), kura nodrošina e-pakalpojumiem nepieciešamo SAIS datu apstrādi, un e-pakalpojumu pilnveidošana klientu informēšanai par izmaksātajiem pakalpojumiem un no tiem ieturētajām summām. Projekta uzdevumi: 1. Pārstrādāt ieturējumu zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpildei un iedzīvotāju ienākumu nodokļa aprēķināšanas funkcionalitāti; 2. Pārstrādāt pakalpojumu pārmaksu un klientam piešķirto pakalpojumu apmēru salīdzināšanas un savstarpējas samazināšanas funkcionalitāti; 3. Automatizēt no kredītiestādēm atgriezto aģentūras maksājumu un klientu atmaksāto maksājumi apstrādi; 4. Izstrādāt izmaiņas e-pakalpojumos izmaksājamo summu detalizētai atspoguļošanai; 5. Automatizēt procesus valsts budžeta līdzekļu atgūšanai par ceļu satiksmes negadījumos cietušajām personām izmaksātajiem pakalpojumiem. |
| --- | --- |
| 3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/risināmā problēma) | Atsauces uz politikas plānošanas dokumentiem: ☐ Eiropas Savienības prasību izpilde (norāda dokumentu un prasību vai atsauci uz 5.1.2. punktu, ja tur norādīts); n/a ☒ Nacionālās attīstības plāns 2021. – 2027. gadam Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam (turpmāk - NAP2027) paredz, ka valsts pārvaldei jākļūst profesionālākai, atvērtākai, mūsdienīgākai un uz rezultātu vērstai. Viens no NAP2027 rīcības virziena “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi” mērķiem ir “[295] Digitalizējot transformēta publiskā pārvalde, racionāli pārvaldīta organizatoriskā un tehnoloģiskā ekosistēma, kas ir iekšēji integrēta un ārēji atvērta kopīgas vērtības radīšanai, inovācijām un lietotājorientētai pieejai publisko pakalpojumu sniegšanā fiziskajā un digitālajā vidē”, kura uzdevums ir “[316] Mūsdienu tehnoloģiju un racionālas, resursu efektīvas, lietotājorientētas un atvērtas pārvaldības ieviešana, lai kvalitatīvi nodrošinātu publiskos pakalpojumus, ievērojot “primāri digitāls”, proaktīvas pakalpojumu sniegšanas un vienreizes principu, t. sk. pārrobežu, kā arī veiktu valsts pārvaldes un pašvaldību IKT infrastruktūras un atbalsta procesu optimizāciju un centralizāciju.” Vēl viens NAP2027 rīcības virziens ir “Tiesiskums un pārvaldība”, kura mērķis ir “[412] Iedzīvotāji mijiedarbībā ar publiskām institūcijām veido labāku sabiedrību un pārvaldību, īsteno savas tiesiskās intereses. Publiskā pārvaldība visos varas atzaros kļuvusi profesionālāka – tā ir atvērtāka, mūsdienīgāka un labāk un ātrāk sasniedz rezultātus. Ikviens jūt, ka valsts strādā iedzīvotāju labā, tā vairojot apmierinātību ar pakalpojumiem un uzticēšanos valsts pārvaldei un tiesībaizsardzības sistēmai. Pakalpojumi ir personificēti, un politika līdzsvaro sabiedrības intereses. To nodrošina digitalizācijas laikmeta sniegtās iespējas un starpnozaru koordinēta rīcība.“. Savukārt uzdevums [428] paredz - “Gudras, efektīvas un atvērtas pārvaldības īstenošana visos publiskās pārvaldes procesos, par galveno izvirzot cilvēka vajadzības un valsts proaktīvu rīcību, īstenojot pierādījumos balstītus risinājumus un starpnozaru koordinētu sadarbību, izmantojot jaunas metodes un digitālās iespējas, pārvaldei sniedzot saprotamu un pieejamu informāciju, nodrošinot iespējas cilvēkiem līdzdarboties politikas veidošanā un panākot līdzsvarotu sabiedrisko grupu pārstāvību.”. ☒ Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam: Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam paredz izveidot tādu valsts pārvaldi, kas mērķtiecīgi izmanto esošās un veido jaunas digitālo tehnoloģiju iespējas, kā arī to radīto vidi, uzlabojot dzīves kvalitāti ikvienam indivīdam un sabiedrībai kopumā, paaugstinot valsts un tautsaimniecības konkurētspēju. Punkts Nr. 4.4. “Rīcības virziens “Tautsaimniecības (t.sk., valsts pārvaldes) digitālā transformācija” paredz panākt strauju progresu Latvijas tautsaimniecības digitalizācijā, tai skaitā, atverot valsts pārvaldes rīcībā esošos datus un digitālo pakalpojumu platformas arī komerciāliem pielietojumiem. Tā apakšvirziens 4.4.2.1. datu pārvaldības ietvars un 4.4.2.4. digitālais “es” un 4.4.9. Moderna un atvērta valsts pārvalde: 4.4.9.1. valsts pārvaldes pakalpojumu digitālā transformācija – klientorientētu procesu optimizācija un 4.4.9.2. valsts pārvaldes pakalpojumu digitālā transformācija –daudzkanālu piegāde, un 4.4.9.3. pilnībā digitalizēta un datu vadīta valsts pārvaldes pamatdarbība, 4.4.9.7. Rīcības apakšvirziens: Pakalpojumu pārvaldība. ☒ Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.-2027. Plāns izvirza mērķi: gudras, efektīvas un atvērtas pārvaldības īstenošanu visos publiskās pārvaldes procesos. Projekta ietvarā saistoši pasākumi attiecībā uz inovācijas attīstību (rīcības virziens 6.6.) un valsts pārvaldes digitālo transformāciju. ☒ Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2024.–2027. gadam Projekta ietvarā saistoši pasākumi, kas attiecas uz pakalpojumu pārvaldības uzlabošanu un pakalpojumu modernizāciju, kas paredz nodrošināt pieejamus, saprotamus un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus digitālus pakalpojumus visiem. ☐ Kiberdrošības un noturības prasību izpilde (īsi apraksta, ja attiecināms); n/a ☒ Izmaksu novēršana un darbības nepārtrauktības nodrošināšana: 1) Projekta realizācijas rezultātā tiks būtiski mazināts manuālā darba apjoms procesu izpildē, kas ļaus ietaupītos resursus izmantot VSAA darbības nepārtrauktības optimālākai nodrošināšanai; 2) Tiks uzlabota datu kvalitāte, kas ļaus samazināt datu manuālas labošanas nepieciešamību un rezultātā informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas; 3) Tiks vienkāršota pakalpojumu izmaksas programmatūra, kā rezultātā samazināsies ar sistēmas uzturēšanu saistītās izmaksas ārpakalpojuma sniedzējiem. Konsekvences, ja projekts netiek īstenots: Bez projekta VSAA saglabājas strukturāli neefektīvs un cilvēkresursos balstīts izmaksu process, kas rada augstu administratīvo slogu, palielina uzturēšanas izmaksas un liedz realizēt potenciālos sabiedrības un valsts ieguvumus. Bez projekta netiek realizēti plānotie ieguvumi sabiedrībai 385 582 euro gadā. Bez projekta VSAA saglabā pašreizējo, daļēji manuālo un dublējošu procesu stāvokli, tam tērējot administratīvos resursus 442 281 euro gadā, jo: - turpinās datu nesaskaņotība starp SAIS apakšsistēmām; - augsta atkarība no ārpakalpojumu sniedzējiem. Turpināsies augstas un, iespējams, pat pieaugs uzturēšanas izmaksas un ārpakalpojumu piesaiste; - klientiem informācija par izmaksājamām summām paliek sadrumstalota 4 izziņās; - saglabāsies liels manuālā darba apjoms (11 slodzes), augstā kļūdu iespēja, palielināts klientu apkalpošanas slogs (zvanus/e-pastus), zemāka datu kvalitāte un ierobežots kapacitātes pārdalījums uz svarīgākām funkcijām; - saglabājas liels zvanu, e-pastu un klātienes konsultāciju apjoms; - netiek radīta kapacitāte jauniem uzdevumiem (piemēram, starptautisko pakalpojumu piešķiršanai). Pamatojuma avoti (izvēlēties vismaz vienu): ☐ Auditā konstatētais X Incidentu statistika ☐ Lietotāju aptauja X Manuālā darba apjoms |

| 3.3. Projekta ieguvumi un lietderības rādītāji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekta galvenie lietderības aspekti (LA) | Projekta galvenie lietderības aspekti: ☒ Administratīvā sloga samazināšana (LA1) ☒ Procesu efektivitātes paaugstināšana (LA2) ☒ Izmaksu ietaupījums publiskajā pārvaldē (LA3) ☐ Resursu un IKT risinājumu konsolidācija (LA4) ☒ Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (LA5) ☐ Cits _________________________________________ Norāda atbildīgo institūciju par rādītāju sasniegšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra |  |  |
| Projekta ieguvumu un lietderības rādītāju raksturojums (KPI) | Datu avots un aktualizēšanas biežums | Vērtība (esošā un plānotā) | Sasniegšanas laiks (gads) |
| 3.3.1. Laiks, ko klients patērēs informācijas par izmaksājamo pakalpojuma apmēru iegūšanai. Uzlabota informācijas pieejamība klientiem, papildinot VSAA e-pakalpojumus “VSAA pakalpojumi un informācija” un “VSAA izziņas” ar jaunu izziņu. Pilnveidotais informācijas atspoguļojums veicinās digitālo risinājumu lietošanu iedzīvotāju vidū un pilnveido publiskā sektora digitālos risinājumus – attīsta e-pakalpojumus un to lietošanu. Attiecas uz LA1 | Datu avots: portālā izpildīto e-pakalpojumu statistikas dati Dati tiek aktualizēti katru dienu | Esošā vērtība – 0,28 stundas Plānotā vērtība – 0,12 stundas, ko iedzīvotāji patērē informācijas iegūšanai vienā pieslēgšanas portālam reizē | 2028 |
| 3.3.2. Samazināts manuāli izpildāmā darba apjoms. Attiecas uz LA2, LA3 un LA5. | Datu avots: statistikas dati no SAIS par manuāli sagatavotajiem maksājumu sarakstiem un produkcijas vidē izpildītajiem datu apstrādes skriptiem. Dati tiek apkopoti reizi mēnesī. | Esošā vērtība – 1839,5/11 cilvēkstundas/ slodzes mēnesī Plānotā vērtība – 311/1,9 cilvēkstundas/ slodzes mēnesī | 2029 |
| 3.3.3. Samazināta SAIS uzturēšanas darbietilpība ārpakalpojuma sniedzējiem Attiecas uz LA3 | Datu avots: VSAA grāmatvedības sistēmas dati par apmaksātajiem ārpakalpojumiem. Tiks izmantoti dati tikai par labojumiem izmaksu jautājumos. Dati tiek apkopoti reizi mēnesī | Esošā vērtība - 25 % Plānotā vērtība - 5 % no izpildītajiem skriptiem ir par izmaksas datu labošanu | 2029 |
| 3.4. Projektā sasniedzamie rezultāti | Mērvienība | Sasniedzamā vērtība | Sasniegšanas laiks (gads) |
| 3.4.1. Pilnveidota informācijas sistēma (SAIS un ISS funkcionalitāte) | Informācijas sistēma | 2 | 2029 |
| 3.4.2. Papildināts e-pakalpojums | E-pakalpojums | 2 | 2028 |

4. Projekta finansējums un īstenošanas termiņš

4.1. Projekta finansējums

2 500 000 euro, tai skaitā ERAF finansējums 2 125 000 euro un valsts budžeta finansējums 375 000 euro.

4.2. Projekta īstenošanas termiņš

30 mēneši

5. Projekta ieguldījums 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" mērķa rādītāju sasniegšanā

5.1. Ietekme uz Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas rādītājiem

| Ietekme | Atbilstības novērtējums (var būt vairāki varianti) | Īss ietekmes apraksts |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1. Uzņēmumu digitalizācijas veicināšana | 93 ZTI* ZTI veic izmaiņas savos procesos sniedz iespēju VSAA integrēt datu apmaiņu ar ZTI savos procesos, balstoties uz pilnveidotiem valsts digitālajiem procesiem (*)5.1.punktā norādītie lietotāji tiek ieskaitīti 1.3.1.1.pasākuma rezultāta rādītājā “Jaunu un modernizētu publisko digitālo pakalpojumu, produktu un procesu lietotāji” | Izveidojot elektronisku izpildrīkojumu saņemšanu no ZTI, tiks vienkāršota izpildrīkojumu aprite un efektivizēts izpildrīkojumu apstrādes un izpildes process. |
| 5.1.2. Eiropas Savienības prasību izpilde | Nav | - |
| 5.1.3. IKT atbalsta ilgtspēja (t.sk. resursu un tehnoloģiju konsolidācija) | Neatbilst | - |

5.2. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi

| Skaits | IKT risinājuma nosaukums | Īss apraksts | Lietotāju skaits (ar atšifrējumu pa lietotāju grupām) | Termiņš ieviešanai produkcijā (gads, ceturksnis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma (SAIS) Informācijas servisu sistēma (ISS) | Pilnveidota VSAA pakalpojumu “Izmaksas” apakšsistēmas funkcionalitāte, lai: 1) automatizētu rīkojumu apstrādes, ieturējumu veikšanas kontroles un ZTI rīkojumu izpildes rezultāta paziņošanas darbības; 2) automatizētu pakalpojumu pārmaksu ieturēšanas no saistītajam pakalpojumiem darbības; 3) automatizētu no kredītiestādēm atgriezto VSAA veikto maksājumu, klientu kļūdaini veikto vai atgriezto maksājumu, kā arī no fiziskām un juridiskām personām saņemto maksājumu reģistrēšanu un apstrādi VSAA datu bāzē; 4) automatizētu valsts budžeta līdzekļu atgūšanas darbības par CSN cietušajām personām izmaksātajiem pakalpojumiem; 5) optimizētu iedzīvotāju ienākumu nodokļa aprēķina procesu; 6) paplašinātu iedzīvotājiem pieejamo informāciju par ieturējumiem no piešķirtajiem pakalpojumiem. Pilnveidoti E-pakalpojums “VSAA pakalpojumi un informācija” un E-pakalpojums “VSAA izziņas”, lai gan vizuāli uztverami, gan izziņas veidā detalizēti vienkopus apskatītu informāciju par ieturējumiem kādi veikti no piešķirtajiem pakalpojumiem | Izstrādāto programmatūru lietos tikai VSAA darbinieki. 711 VSAA darbinieki 162 282 e-pakalpojuma lietotāji gadā – iedzīvotāji | 2029. gada 1. cet. |

5.3. Ietekme uz pārvaldes centralizētām funkcijām un koplietošanas pakalpojumiem

| Skaits | Pakalpojums (pakalpojumu grupa) | Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas) | Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nav paredzēts izstrādāt centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumus | - | - |

5.4. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas

| Skaits | Saturu raksturojošs nosaukums | Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads, ceturksnis) |
| --- | --- | --- |
|  | Nav paredzēts izstrādāt jaunas nozarei būtiskās datu kopas | - |

6. Izmaksu un ieguvumu analīze

Projektā plānoto pasākumu īstenošanai ir nepieciešams 2 500 000 euro. Papildus pēc projekta īstenošanas ir nepieciešams uzturēšanas izmaksas indikatīvi 10% no projekta īstenošanas izmaksām, jeb 2029. gadā 187 000 euro un 2030. gadā un turpmāk katru gadu 250 000 euro apmērā, kas Projekta dzīves cikla (10 gadu) laikā veido 2 437 500 euro. Kopā Projekta izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas izmaksas 10 gadu periodā veido 4 937 500 euro. Projekta īstenošana nodrošinās iekšējo procesu daļēju automatizāciju, optimizējot SAIS “Izmaksas” apakšsistēmas funkcionalitāti, mazinot atkarību no citām SAIS apakšsistēmām, kā arī uzlabos pakalpojuma saņēmēju informētību un uzticēšanos sistēmai. Ieguldījumus atsver turpmākie sabiedrības ieguvumi 3 855 820 euro un administratīvo resursu ietaupījumi 3 020 100 euro, kopā ietaupījumus sastādot 6 875 920 euro apmērā, kuri tiks sasniegti pēc Projekta īstenošanas 10 gadu periodā. - Pensiju un pabalstu saņēmēju laika un citu resursu patēriņa ietaupījums un administratīvā sloga samazinājums sabiedrībai, uzlabojot informācijas pieejamību sabiedrībai SAIS “Izmaksas” apakšsistēmas izmaiņu rezultātā, realizējot izmaiņas arī divos e-pakalpojumos, tiks uzlabota informācijas pieejamība pakalpojuma saņēmējiem un viņu informētība par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un citiem ieturējumiem no piešķirtā pakalpojuma summas. Informācija par izmaksājamo summu klientiem būs pieejama vienuviet, mazinot laiku, kas klientam būtu jāpatērē, iepazīstoties ar informāciju četrās atsevišķās izziņās. Tas mazinās nepieciešamību klientiem pēc individuālā lēmuma izskaidrošanas klātienē vai telefoniski vēršoties VSAA. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek ieturēts gan no pensijas, gan slimības pabalsta, savukārt ieturējumi sakarā ar konstatēto pakalpojumu pārmaksu, uzturlīdzekļu un ZTI ieturējumi tiek veikti no pensijām, pabalstiem un atlīdzībām. Ik gadu 231 832 klientiem (unikālās personas 2025. gada janvāra-jūlija dati) no tiem piešķirtajiem pakalpojumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un veikti citi ieturējumi. Patreiz apmēram 8,4% jeb 19 474 klientu, ir neskaidrības par izmaksātā pakalpojuma summu, jo tā atšķiras no lēmumā norādītās piešķirtās pakalpojuma summas, skaidro VSAA telefoniski, e-pastā un, izmantojot portālā latvija.gov.lv pieejamās izziņas. Ieviešot izmaiņas divos e-pakalpojumos, dodot iespēju klientiem vienuviet un ērtā, pieejamā formātā noskaidrot informāciju par izmaksātā pakalpojuma summas veidošanas, plānots, ka šo iespēju izmantos vismaz 162 282 reizes gadā. Ieguvums sabiedrībai, kad klientiem, kuriem izmaksājamās piešķirtā pakalpojuma summas skaidrojuma saņemšanai portālā latvija.gov.lv nav jāaplūko četras dažādas VSAA izziņas, jātērē nelietderīgi laiks VSAA telefonkonsultācijas saņemšanai vai e-pasta vēstules rakstīšanai, veido 385 582 euro gadā un 10 gadu laikā ietaupījums veido 3 855 820 euro. Pieņemot, ka apmēram 35% no esošajiem 231 832 klientiem, kuriem no tiem piešķirtajiem pakalpojumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un veikti citi ieturējumi, vēlētos noskaidrot izmaksātā pakalpojuma summu, jo tā nav norādīta VSAA lēmumā, bet to nedara, jo sagatavot un izprast četras dažāda satura VSAA izziņas ir laikietilpīgi un komplicēti, bet telefonsarunai un e-pasta uzrakstīšanai VSAA klienta, pamatā strādājošas personas, rīcībā nav pietiekamu laika resursu, tad, pilnveidojot divus e-pakalpojumus, informācijas par izmaksājamo pakalpojumu ieguve kļūtu ātra un ērta, informācija pieejama un viegli saprotama, ieguvums sabiedrībai (klientam) veidotu 385 582 euro gadā. Tiek pieņemts, ka katrs klients, kurš interesējas par izmaksājamās summas veidošanos, vismaz divas reizes gadā (mainoties nodokļu likmēm, neapliekamajam minimumam, pakalpojuma apmēram (pārrēķini, indeksācijas)) aplūkotu izveidoto izmaksājamās summas atšifrējumu, būtiski ietaupot laiku, ko klients izlietotu informācijas ieguvei – no vidēji 0,28 stundām līdz 0,12 stundām jeb par 0,16 stundām mazāk. Formula: laika un citu resursu samazinājums sabiedrībai =vienas stundas darbaspēka izmaksas Latvijā 2024. gadā atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem 14,85 euro/h x klientu skaits, kas izmantojot pilnveidotos e-pakalpojumus, ietaupītu laika resursu 162 282 (35% no 231 832 personām, kurām ir nodokļa vai cita veida ieturējumi no piešķirtā pakalpojuma, apskata summas atšifrējumu divas reizes gadā) x vidējais laiks, ko klients ietaupītu, nezvanot, nerakstot uz VSAA vai analizējot četras dažādas VSAA izziņas portālā, bet sagatavojot vienu jauno VSAA izziņu un to izskatot 0,16 stundas = 385 582 euro gadā un 3 855 820 euro 10 gados. - SAIS “Izmaksas” apakšsistēmas efektivitātes pieaugums - samazināta SAIS uzturēšanas darbietilpība SAIS “Izmaksas” apakšsistēmas pilnveidošanas rezultātā, novēršot datu dublēšanos un nesaskaņotību ar citām apakšsistēmām, kā arī veidojot elastīgus, savstarpēji neatkarīgus moduļus izmaksājamo summu aprēķina procesā, tiek samazināta kļūdu rašanās iespēju un paātrināta kļūdu diagnosticēšana, būtiski samazina laiku, kas nepieciešams šīs apakšsistēmas funkcionalitātes uzturēšanai. Vienkāršojot sistēmas uzturēšanas procesus, tiek radīts SAIS “Izmaksas” apakšsistēmas efektivitātes pieaugums, kā arī uzlabota datu kvalitāte. Būtiski mazināsies vajadzība ar SAIS “Izmaksas” apakšsistēmas uzturēšanu saistīto izmaksu jautājumu risināšanai piesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus, kas ļaus efektīvāk izlietot programmatūras uzturēšanai piešķirtos finanšu līdzekļus, tos novirzot citu procesu vai SAIS funkcionalitātes pilnveidei. Vidēji mēnesī dažādu SAIS apakšsistēmu (piešķiršana, izmaksa, iemaksas) funkcionalitātes uzturēšanai un datu dublēšanās starp sistēmām labošanai tiek sagatavoti vienreiz vai vairākkārt izmantojami automatizēti izpildāmi programmatūras uzdevumi, darbības jeb skripti kopā 4332 (periodā no 2025.gada janvāra -septembrim) jeb 481 skripts vidēji mēnesī. Patreiz izpildīto datu labošanas skriptu īpatsvars izmaksu jautājumos no visiem izpildītajiem skriptiem veido 25% jeb 120 skriptu. Viena skripta sagatavošanai, pārbaudei un izpildei, apakšsistēmu funkcionalitātes nepilnību novēršanai, labošanai (piemēram, dēļ datu interpretācijām starp piešķiršanas un izmaksu procesiem) vidēji mēnesī tiek iesaistīti trīs lietotāju atbalsta personāla darbinieki (sistēmu analītiķis/ skriptu izpildītājs), tam veltot vidēji 10 cilvēkstundas jeb katrs vidēji 3,33 stundas. Pēc projekta 1.kārtas realizācijas, pārveidojot, vienkāršojot un dokumentējot sistēmas uzturēšanas procesus, būtiski mazināsies dažādu problēmu risināšanai nepieciešamais laiks, būtiski samazinot atsevišķi veidoto un izpildāmo programmatūras darbību apjoms, t.i., skriptu īpatsvars izmaksu jautājumos no visiem izpildītajiem skriptiem samazinātos līdz 5% jeb būtu nepieciešami mēnesī vidēji tikai 24 skripti , samazinot ne tikai vajadzību pēc atbalsta personāla iesaistes, bet arī iesaistītā atbalsta personāla noslodzi, ko iespējams izmantot, lai uzlabotu saistīto procesu izpildes kapacitāti. Rēķinot to uz VSAA sistēmu analītiķu un skriptu izpildītāju vidējo bruto stundas darba atalgojumu likmi 13,6 euro, ieskaitot VSAOI 23,59%, gadā ietaupījums veido 156 515 euro un 10 gadu laikā administratīvo resursu ietaupījums veido 1 565 150 euro. Formula: administratīvās izmaksas SAIS “Izmaksas” apakšsistēma funkcionalitātes uzturēšanai pirms projekta (bruto stundas likme, ieskaitot VSAOI 23,59% VSAA sistēmu analītiķiem un skriptu izpildītājiem x darba stundu skaits mēnesī, kas veltīts skriptu izstrādei un izpildei x funkcionalitātes uzturēšanā iesaistītā personāla skaits x skriptu skaits izmaksu jautājumos no visiem izpildītajiem skriptiem vidēji mēnesī x 12 mēneši mīnus administratīvās izmaksas SAIS “Izmaksas” apakšsistēma funkcionalitātes uzturēšanai pēc projekta (bruto stundas likme, ieskaitot VSAOI 23,59% x darba stundu skaits mēnesī, kas veltīts funkcionalitātes uzturēšanai x funkcionalitātes uzturēšanā iesaistītā personāla skaits x skriptu skaits izmaksu jautājumos no visiem izpildītajiem skriptiem vidēji mēnesī x 12 mēneši (pirms projekta 13,6 euro x 3,33 x 3 x120 x12 = 195 644 euro; pēc projekta 13,6 euro x 3,33x 3 x 24 x12 =39 129 euro; ietaupījums gadā 195 644 EUR mīnus 39 129 euro = 156 515 euro. - Samazināts manuāli izpildāmā darba apjoms VSAA Sagaidāms, ka pēc projekta ieviešanas būtiski mazināsies nepieciešamība manuāli veikt šādas darbības : - - manuāli veikt atkārtotus maksājumus klientiem gadījumos, kad dažādu iemeslu dēl, tai skaitā, no VSAA neatkarīgu, VSAA kontos atpakaļ ir ieskaitīts maksājums. Saņemot atpakaļ VSAA kontos maksājumus, pēc projekta realizācijas 80% gadījumos (kad atgrieztais maksājums būs identificējams) automatizēts process nodrošinās atkārtotu maksājumu klientam; - - manuāli veikt VSAA kontos saņemto maksājumu no juridiskām personām (piemēram, personas, kas brīvprātīgi pievienojas sociālajai apdrošināšanai, pašvaldības) apstrādi un šo datu ievadi SAIS. Pēc projekta realizācijas šīs darbības tiks automatizētas; - - manuāli veikt VSAA kontos saņemto maksājumu no apdrošināšanas sabiedrībām par CSN cietušajām personām izmaksātajiem pakalpojumiem apstrādi un šo datu ievadi SAIS. Pēc projekta realizācijas šīs darbības tiks automatizētas; - - manuāli veikt darbības valsts budžeta līdzekļu atgūšanai no apdrošināšanas sabiedrībām par CSN cietušajām personām ilgstoši izmaksātajiem pakalpojumiem, manuāli gatavojot iesniegumu/pieprasījumu apdrošināšanas sabiedrībai par CSN cietušajām personām izmaksāto līdzekļu atgriešanu valsts budžetā. Pēc projekta realizācijas šīs darbības tiks automatizētas; - - manuāli veikt darbības, lai apstrādātu, reģistrētu zvērinātu tiesu izpildītāju (turpmāk - ZTI) rīkojumus, kontrolētu ieturējumu veikšanu un paziņotu ZTI rīkojumu izpildes rezultātu. Pēc projekta realizācijas manuālais darbs saglabāsies tikai saņemto ZTI rīkojumu reģistrācijai un novirzīšanai izpildei atbildīgajai pamatdarbības struktūrvienībai. Pēc projekta realizācijas būtiski mazināsies veicamo manuālo darbu apjoms, jo ZTI rīkojumu izpildes kontrole un rezultāta paziņošana ZTI par izpildes pabeigšanu tiks automatizēta; - - manuāli veikt darbības, lai pakalpojuma pārmaksas, kas uzstādītas vienā pakalpojuma veidā, faktiski ieturētu no cita, saistītā pakalpojuma – tā, kas noteiktajā periodā klientam tiek izmaksāts. Pēc projekta tiks automatizētas šādu pakalpojumu pārmaksu ieturēšanas darbības no saistītajam pakalpojumiem darbības. Šo manuālo darbību veikšanai patreiz VSAA tiek veltītas kopā 11 slodzes. Pēc projekta, veicot procesu izpildes automatizāciju, slodzes, kas nepieciešamas VSAA kontos ienākošo maksājumu apstrādei un valsts budžeta līdzekļu atgūšanai par CSN cietušajām personām izmaksātajiem pakalpojumiem, mazināsies līdz 1,9 slodzēm, dodot iespēju 9,1 slodzes novirzīt citu VSAA uzdevumu izpildei, kam patreiz pietrūkst kapacitātes, piemēram, starptautisko pakalpojumu piešķiršanai. Samazinot manuāli veicamo darbību apjomu, finanšu resursu ietaupījums, ko iespējams novirzīt uzdevumu izpildei, kuros patreiz pietrūkst VSAA kapacitātes, veido 145 495 EUR gadā. 10 gadu laikā administratīvo resursu ietaupījums veido 1 454 950 euro. Administratīvo resursu ietaupījuma 1 454 950 euro aprēķina atšifrējums:

| Sabiedrības grupa | Palielinās/ samazinās | Stundas likme euro/stundā (euro) | Laika patēriņš uz vienību (stundās) | Cik bieži gadā | Subjektu skaits gadā | Administratīvās izmaksas (euro) | Aprēķinu skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.2.1.VSAA | samazinās | 9.81 | 0.5 | Pirms projekta 1032 | 1 | 5 062 | Laika patēriņā ir iekļauts maksājuma sagalvošanas un tā pārbaudes laiks (2 personām) |
|  |  |  |  | Pēc projekta 204 |  | 1 001 |  |
| Kopā |  |  |  |  |  | 4 061 |  |
| 7.2.2.2.VSAA | samazinās | 10.43 | Pirms projekta 0.1 Pēc projekta 0 | Pirms projekta 1236 | 2 | 2 578 |  |
|  |  |  |  | Pēc projekta 1236 |  | 0 |  |
| Kopā |  |  |  |  |  | 2 578 |  |
| 7.2.2.3.VSAA | samazinās | 10.43 | Pirms projekta 0.11 Pēc projekta 0 | Pirms projekta 1620 | 2 | 3 717 |  |
|  |  |  |  | Pēc projekta 1620 |  | 0 |  |
| Kopā |  |  |  |  |  | 3 717 |  |
| 7.2.2.4.VSAA | samazinās | 13.33 | Pirms projekta 0.17 Pēc projekta 0 | Pirms projekta 1694 | 2 | 7 678 |  |
|  |  |  |  | Pēc projekta 1694 |  | 0 |  |
| Kopā |  |  |  |  |  | 7 678 |  |
| 7.2.2.5.VSAA | samazinās | 9.19 | Pirms projekta 0.41 Pēc projekta 0.12 | Pirms projekta 30 240 | 1 | 113 941 | Laika patēriņā ir iekļauts ZTI rīkojuma reģistrācija, aprite, nodošana izpildei, izpildes kontrole, rezultāta paziņošana (iesaistīti vidēji 5 nodarbinātiem) |
|  |  |  |  | Pēc projekta 30 240 |  | 33 349 |  |
| Kopā |  |  |  |  |  | 80 592 |  |
| 7.2.2.6.VSAA | samazinās | 9.19 | Pirms projekta 0.17 Pēc projekta 0 | Pirms projekta 15000 | 2 | 46 869 |  |
|  |  |  |  | Pēc projekta 15000 |  | 0 |  |
| Kopā |  |  |  |  |  | 46 869 |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  | 145 495 |  |
| Kopā manuālu darbību veikšanai pirms projekta nepieciešamas 1839.5 cilvēkstundas mēnesī jeb 11 slodzes, pēc projekta – manuālā darba apjoms būtiski mazinās, tam nepieciešamas vairs tikai 311 cilvēkstundas mēnesī jeb 1.9 slodzes. Resursu ietaupījums tiks novirzīts citu VSAA funkciju veikšanai, starpinot kapacitāti. Projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas 10 gadu periodā veido 4 937 500 euro, savukārt sagaidāmie sabiedrības ieguvumi un administratīvo resursu ietaupījumi sasniedz 6 875 920 euro. Līdz ar to projekts rada pozitīvu neto finanšu efektu 1 938 420 euro apmērā, kas apliecina projekta ekonomisko pamatotību un ieguldījumu efektivitāti un nozīmē, ka ieguldītie līdzekļi pilnībā atmaksājas un papildus rada izmērāmu ekonomisko ieguvumu gan valstij, gan sabiedrībai. Meklējot labākos variantus, kā atrisināt augstāk dokumentā aprakstītās problēmas, kā alternatīva tika izvērtēta iespēja apakšsistēmu “Izmaksas” izstrādāt pilnībā no jauna. Taču šāds variants tika noraidīts, jo: 1) VSAA projektam piešķirtie līdzekļi nav pietiekami, lai pārstrādātu visu funkcionalitāti, kura iekļauta apakšsistēmā “Izmaksas”, jo tā ir apjomīga un ļoti sarežģīta; 2) VSAA projekta realizācija prasītu vairākus gadus, kuru laikā vienlaicīgi būtu jāuztur gan esošais risinājums, gan jāveic izstrādes jaunajam risinājumam, tas radītu būtiskus VSAA projekta īstenošanas un rezultāta riskus un būtiski apdraudētu esošo pakalpojumu izmaksas nepārtrauktību un pareizību VSAA klientiem; 3) pilnīgi jauna risinājuma gadījumā būtu jāveic būtiskas izmaiņas arī “Piešķiršanas” apakšsistēmā, jo abas apakšsistēmas ir cieši saistītas. Tas radītu vajadzību pēc papildus finansējuma, kas nav pieejams. |  |  |  |  |  |  |  |

- Cita būtiska informācija (Projekta gatavības novērtējums)

☒ informācija par projektu vadības kapacitāti VSAA ir pietiekama kapacitāte projekta īstenošanai. Projekta vadībai uz projekta laiku izveidos projekta vadītāja amata vietu, kuru pilnā apmērā finansēs no projektam piešķirtajiem līdzekļiem. Projekta uzraudzībai izveidos projekta vadības grupu, kura būs atbildīga par projekta ieviešanas uzraudzību un ar projekta īstenošanu saistītu lēmumu, kas nav projekta vadītāja kompetencē, pieņemšanu. Projekta ieviešanai izveidos projekta darba grupu, kuras sastāvu noteiks ar VSAA direktora rīkojumu. Projekta darba grupa būs atbildīga par projekta ieviešanas plānā paredzēto darbību īstenošanu saskaņā ar projekta vadītāja noteiktajiem uzdevumiem. Projekta darba grupas dalībniekiem tiks noteiktas piemaksas par darbu projektā, ko finansēs no projektam piešķirtajiem līdzekļiem. ☒ informācija par projekta “biznesa” īpašnieku (business owner) un tā lomu projekta īstenošanā VSAA biznesa vadība un attīstība tiek organizēta pakalpojumu griezumā un katram no pakalpojumiem ir noteikts atbildīgais. Procesos, kurus paredzēts pilnveidot projekta laikā, iesaistītais personāls ar direktora rīkojumu tiks iekļauti projekta vadības grupas sastāvā un sekos līdzi projekta aktivitātēm sākot ar biznesa prasību un izmaiņu pieprasījumu izstrādi un beidzot ar programmatūras nodošanu ražošanā un tās izmantošanas uzsākšanu. ☒ informācija par nosacījumiem projekta īstenošanai Projekta uzsākšanai ir jāveic informācijas sistēmu izstrādes pakalpojuma sniedzēju iepirkums, jo izstrādes darbus nav iespējams pasūtīt esošo sistēmu uzturēšanas un attīstības līgumu ietvaros. No projekta līdzekļiem tiks finansēta tikai projektā paredzēto uzdevumu realizācija, kuru izpilde tiks pilnībā atdalīta no ikdienas informācijas sistēmu uzturēšanas un uzlabošanas darbiem. Projekta realizācijai paredzētais finansējums netiks izmantots jau pabeigtu darbību apmaksai. ☒ informācija par riskiem Pastāv risks, ka projekta īstenošanas laikā MK nosaka apjomīgas izmaiņas izmaksājamo summu aprēķinam, tai skaitā ieturējumu piemērošanai kādai no VSAA administrējamo pakalpojumu grupām, vai citus izmaksas nosacījumus. Tādējādi attīstības aktivitātes ietvaros radītais rezultāts pirms ieviešanas ražošanā būs jāpielāgo jaunajiem normatīvajiem aktiem, kas var prasīt papildus līdzekļus un papildus laiku ieviešanai. Riska novērtējums: riska ietekme (sekas) ir būtiska un riska iestāšanās varbūtība vidēja. Risks vērtējams kā augsts. Risks nav pieļaujams. Riska pārvaldības darbības: nepieciešama savlaicīga plānoto tiesību normu izmaiņu apzināšana un ietekmes novērtēšana sadarbībā ar Labklājības ministriju, sagatavojot detalizētu rīcības plānu vienlaicīgai izmaiņu un aktivitātes ieviešanai, papildus finansējuma piesaistei, ja nepieciešams. Uz projekta īstenošanu nav attiecināmi operacionālie riski. SAIS izstrādes process ir veidots, iekļaujot visus testēšanas posmus (vienību testēšana, integrētā testēšana, akcepta testēšana), kuru ietvaros tiek apzinātas izstrādātās programmatūras un datu kvalitātes kļūdas un nodotas tās novēršanai pirms programmatūras ieviešanas. Programmatūras laidienu instalācija vairākās testa vidēs pirms ieviešanas, novērš risku esošo informācijas sistēmu darbības pārtraukšanai tehnisku programmatūras kļūdu dēļ. Savukārt SAIS darbināšanas kiberdrošības riski šī projekta kontekstā nav aktuāli, jo SAIS tiek uzturēts nošķirti no ārējās infrastruktūras, tam nav tiešas pieejas no ārējām informācijas sistēmām un projekta ietvaros veicamās aktivitātes nemaina šo risinājumu. ☒ informācija par projekta sasaisti ar citiem projektiem Projekta ietvaros nav plānots sadarboties ar citiem projektiem, jo projektam noteiktā izstrāde ir vērsta uz SAIS darbības optimizēšanu, bet projektam piešķirtie līdzekļi nav pietiekami, lai realizētu visus ar SAIS darbības optimizēšanu saistītos uzdevumus. Projekta pirmajā kārtā ir iekļauta SAIS funkcionalitāte, kuras sakārtošana un vienkāršošana vairs nav atliekama un ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk veikt projektā iekļautos darbus, lai novērstu iespējamos riskus, atvieglotu sistēmas uzturēšanu un nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus. Taču ļoti nepieciešams turpināt SAIS “Izmaksas” apakšsistēmas pilnveidošanu 2. kārtā, lai veiktu funkcionalitātes uzlabojumus, kas risina pakalpojumu pieejamības problēmas: - izveidot risinājumu, kas ļauj atteikties no stingri definētām regulārām maksājumu “porcijām”, iespēju robežās pielāgojoties klientu vēlmēm mainīt pakalpojuma izmaksas datumu; - izveidot risinājumu, lai pēc nepieciešamības elastīgi pielāgotu pakalpojumu maksājumu skaitu dienas robežās, ja izmaksa nepieciešama steidzami (piemēram, kā tas bija pie Covid-19 vai Energo atbalsta pakalpojumiem), nekavējot maksājumus klientiem; - izveidot risinājumu, lai saīsinātu laiku no lēmuma pieņemšanas līdz pirmajam maksājumam; - izveidot risinājumu, lai ar elektronisko parakstu var parakstīt SAIS sagatavotos maksājumu dokumentus. Provizoriski šo aktivitāšu realizācijai nepieciešamais finansējums ekspertu novērtējumā ir 2 000 000 – 2 500 000 euro, ieviešanu plānojot 2 gadu laikā. ☒ informācija par projekta sasaisti ar atklātas stratēģijas autonomijas un drošības jautājumiem Informācijas drošības jautājumi netiek risināti šī projekta ietvaros, jo izmaiņas tiks veiktas informācijas sistēmā SAIS, ar kuru strādā tikai VSAA darbinieki un kurai atrodas aizsargātā infrastruktūrā. ☒ Cita būtiska informācija A) Projekts netieši veicinās pakalpojumu pieejamību komersantiem, uzlabojot VSAA pakalpojumu izmaksas procesu un ar pakalpojumu izpildi saistīto procesu efektivitāti un caurspīdīgumu. Automatizēta valsts budžeta līdzekļu atgūšana no apdrošināšanas sabiedrībām par CSN cietušajām personām izmaksātajiem pakalpojumiem nodrošinās ātrāku, prognozējamāku un administratīvi vienkāršāku sadarbību ar komersantiem. Projekts uzlabos informācijas pieejamību un procesa izsekojamību, stiprinot tiesisko noteiktību un savlaicīgu norēķinu veikšanu. Kopumā projekts veicinās efektīvāku un mūsdienīgāku publisko pakalpojumu vidi komersantiem. B) VSAA sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts. Atbalsts ir plānots valsts deleģētas funkcijas veikšanai, kas nav saimnieciskā darbība, jo tiks izpildītas normatīvajos aktos noteiktās prasības, ievērojot MK 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 911 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums” paredzēto, proti, ka VSAA organizē un vada VSAA funkciju izpildei nepieciešamo informācijas sistēmu darbību (4.6. apakšpunkts) un atbilstoši kompetencei VSAA nodrošina, ka tiek pildīti ES tiesību akti par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju (4.10. apakšpunkts). Realizējot projektu, tiks ievēroti arī šādi Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā paredzētie valsts pārvaldes principi: 1) trešās daļas princips par valsts pārvaldes darbību sabiedrības interesēs, 2) piektā daļa, kas nosaka pienākumu ievērot labas pārvaldības principu, tai skaitā taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses, 3) sestās daļas princips, kas paredz to, ka valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, un tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā, jo sabiedrības (īpaši darba devēju, darbinieku, potenciālo darbinieku, pašnodarbināto) interesēs ir nodrošināt iestādē iesniegto iesniegumu iesniegšanu iespējami ērtāk, mazinot birokrātiskās procedūras, tās vienkāršojot, nodrošināt iespējami operatīvu iesniegumu apriti, izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu. C) Projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas plānotas indikatīvi 2029. gadam ne vairāk kā 187 500 euro un 2030. gadam un turpmāk ik gadu ne vairāk kā 250 000 euro. Uzturēšanas izmaksu aprēķinam tiek ņemts vērā 10% izmaksu aprēķins no kopējām projekta īstenošanas izmaksām. Uzturēšanas izmaksas tiks novirzītas diviem mērķiem: - programmatūras uzturēšanai. VSAA ikdienā saskaras ar pilnīgi visām iedzīvotāju grupām un risina daudz nestandarta situāciju, kuras ne vienmēr ir iespējams apstrādāt ar sistēmā izstrādātajiem algoritmiem. Tomēr, lai arī nestandarta situācija, tā rezultātā ar izstrādātāju atbalstu ir kaut daļēji jāintegrē sistēmā, lai sistēmas ikmēneša atskaites par norēķiniem un veiktajām darbībām atspoguļotu visu informāciju un nebūtu nepieciešams manuāli iejaukties nedz grāmatvedības uzskaitē, nedz norēķinu informācijā. - programmatūras attīstībai un pilnveidošanai. Informācijas sistēmas atbalsts ir nodrošināts ļoti plašai VSAA darbības sfērai. Tajā nemitīgi notiek izmaiņas, kuras būs jāintegrē arī šī projekta radītajos vai pilnveidotajos procesos un pakalpojumos. Piemēram, ZTI ieturējumu funkcionalitāte jāpapildina ar nosacījumiem jaunu pakalpojumu apstrādei, ja tādi tiks veidoti. Budžeta līdzekļu atgūšana par CSN cietušajām personām ir jāpilnveido, mainoties pakalpojumu veidiem, to savstarpējai mijiedarbībai, tiesiskajam regulējumam. Piemēram, e-pakalpojumos nepieciešams veikt izmaiņas, ja mainās nosacījumi pakalpojumu izmaksai uz iekšzemes vai ārvalstu kontiem vai izmaksai dzīvesvietā vai savstarpējai pakalpojumu atkarībai, kad starp diviem pakalpojumiem jāievieš starpības izmaksa. D) Projekta uzdevumi tiks realizēti, ņemot vērā aktivitāšu rezultātus, kas ieviesti, piedaloties kā sadarbības partneriem šajos projektos, tomēr projektu aktivitātes nepārklājas, nav savstarpēji atkarīgas un projektu realizācijas gaitā izstrādājamā vai attīstāmā funkcionalitāte ir nošķirta: 1) ANM plāna 2.1.3.1.i. investīcijas projekts “Vienotā datu koplietošanas platforma publiskā sektora un tautsaimniecības datu koplietošanai nacionāli un Eiropas datu telpas ietvaros, t. sk. ieviešot risinājumus datu depersonalizācijai, kā arī personas pārvaldītai un kontrolētai datu koplietošanai”; 2) ANM plāna 2.1.2.1.i. investīcijas projekts “Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)”. E) Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta kontroles darbības dubultfinansējuma nepieļaušanai projekta ietvaros un sasaistē ar citiem pārrobežu projektiem, tai skaitā nodrošinot nodalītu grāmatvedības uzskaiti un aktivitāšu uzraudzību, apliecinot, ka viena un tā pati darbība netiek finansēta atkārtoti.

8. Atbildīgā kontaktpersona

| Vārds Uzvārds | Amats | Kontaktinformācija |
| --- | --- | --- |
| Lauris Lenerts | Informācijas sistēmu izstrādes daļas vadītājs | E-pasts: Lauris.Lenerts@vsaa.gov.lv Tālrunis: 29505745 |

Lietotie saīsinājumi:

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

MK – Ministru kabinets

VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

CSN – ceļu satiksmes negadījums

VSAOI – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

SAC – sociālās aprūpes centrs

Iekļaujot norādi pakalpojumam, procesam vai produktam, kas izstrādāts – izveidots/pilnveidots un vai reģistrēts VIRSIS)

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__DI__DIS/DIS020/table/tableViewLayout1/

Atkārtoti maksājumi klientiem gadījumos, kad dažādu iemeslu dēl, tai skaitā, no VSAA neatkarīgu, VSAA kontos atpakaļ ir ieskaitīts maksājums

VSAA atlīdzības aprēķina dati

86 manuāli veikti maksājumi mēnesī x12 mēneši

17 manuāli veikti maksājumi mēnesī x12 mēneši

VSAA kontos saņemto maksājumu no juridiskām personām (piemēram, personas, kas brīvprātīgi pievienojas sociālajai apdrošināšanai, pašvaldības) apstrāde un šo datu ievade SAIS

VSAA atlīdzības aprēķina dati

103 manuāli apstrādāti maksājumi mēnesī x12 mēneši

103 automatizēti apstrādāti maksājumi mēnesī x12 mēneši

VSAA kontos saņemto maksājumu no apdrošināšanas sabiedrībām par CSN cietušajām personām izmaksātajiem pakalpojumiem apstrāde un šo datu ievade SAIS

VSAA atlīdzības aprēķina dati

135 manuāli apstrādāti maksājumi mēnesī x12 mēneši

135 automatizēti apstrādāti maksājumi mēnesī x12 mēneši

Darbības valsts budžeta līdzekļu atgūšanai no apdrošināšanas sabiedrībām par CSN cietušajām personām ilgstoši izmaksātajiem pakalpojumiem

VSAA atlīdzības aprēķina dati

847 manuāli apstrādāti pieprasījumi pusgadā x 2

847 automatizēti apstrādāti pieprasījumi pusgadā x 2

Darbības, lai apstrādātu, reģistrētu zvērinātu tiesu izpildītāju (ZTI) rīkojumus, kontrolētu ieturējumu veikšanu un paziņotu ZTI rīkojumu izpildes rezultātu

VSAA atlīdzības aprēķina dati

2 520 manuāli apstrādāti ZTI rīkojumi/paziņoti rezultāti x 12 mēneši

2 520 automatizēti apstrādāti ZTI rīkojumi/paziņoti rezultāti x 12 mēneši

Darbības, lai pakalpojuma pārmaksas, kas uzstādītas vienā pakalpojuma veidā, faktiski ieturētu no cita, saistītā pakalpojuma – tā, kas noteiktajā periodā klientam tiek izmaksāts

VSAA atlīdzības aprēķina dati

1250 manuāli apstrādāti maksājumi x 12 mēneši

1250 automatizēti apstrādāti maksājumi x 12 mēneši