1. pielikums

Ministru kabineta

2026. gada 26. maija

rīkojumam Nr. 310

"1. pielikums

Ministru kabineta

2024. gada 24. jūlija

rīkojumam Nr. 627

2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide" pase

1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu

| 1.1. Finansējuma saņēmējs, kas īsteno projektu (institūcija) | Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) |
| --- | --- |
| 1.2. Projekta īstenošanas partneri | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP); Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC). |

2. Saistīto projektu programma

| 2.1. Programmas nosaukums | Pašvaldību koplietošanas platformu programma |
| --- | --- |
| 2.2. Saistība ar citiem projektiem | Attīstības projekta ietvaros netiks īstenotas darbības un aktivitātes, kas tikušas vai tiek īstenotas citu projektu un to finansējuma ietvaros, tomēr šā projekta ietvaros tiks izstrādātas jaunas funkcijas, kas papildinās Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - ANM) plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.3.1.i. “Datu pieejamība, koplietošana un analītika” projekta "Vēlēšanu procesa digitalizācija un automatizācija" ietvaros izstrādāto programmatūru ar jaunu funkcionalitāti: - veicot no 2024. gada 1.septembra VDAA pārziņā esošā Elektroniskās tiešsaistes vēlētāju reģistra (turpmāk – ETVR), kas netiek attīstīts projekta "Vēlēšanu procesa digitalizācija un automatizācija" ietvaros, pilnveidošanu vietējo pašvaldību referendumu un pašvaldību vēlēšanu vajadzībām, - veicot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - PMLP) pārziņā esošo Vēlētāju reģistru / Fizisko personu reģistra informācijas sistēmu (turpmāk - PMLP FPRIS/VR), kas netiek attīstīta projekta "Vēlēšanu procesa digitalizācija un automatizācija" ietvaros, pilnveidošanu vietējo pašvaldību referendumu, pašvaldību vēlēšanu un pārējo vēlēšanu procesu vajadzībām, - kā arī uzlabojot Vēlēšanu platformas apakšsistēmu lietojamību atbilstoši pašvaldību un citu vēlēšanu procesos iesaistīto pušu vajadzībām, kā arī veicot citas darbības, kurām nebija paredzēts finansējums projektā "Vēlēšanu procesa digitalizācija un automatizācija". - Tiks veikta papildus infrastruktūras licenču iegāde, lai nodrošinātu platformas atbilstību izvirzītajām kiberdrošības prasībām. Tāpat tiks veikts izstrādātā pirmkoda trešās puses drošības audits, vai būtiskākajos Vēlēšanu platformas apgabalos nav iestrādāta aizmugures ieeja (back-door). Apliecinām, ka nepastāv dubultā finansējuma risks. |

3. Projekta mērķis un galvenie ieguvumi

| 3.1. Projekta mērķis un galvenais saturs | Projekta “Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionalitātes pilnveide” mērķis ir pilnveidot PMLP VR/FPRIS, ETVR un Vēlēšanu platformu, pielāgojot to funkcionalitāti vietējo pašvaldību referendumu procedūru vajadzībām, tādējādi nodrošinot centralizētus IKT risinājumus izmantošanai pašvaldībās vietējo pašvaldību referendumu procedūru norises ietvaros, kā arī veicot pilnveidojumus pašvaldību vēlēšanu funkcionalitātē un pārējos vēlēšanu veidos. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Projekta pamatojums (aktualitāte/nepieciešamība/ risināmā problēma) | 1) Atbilstoši Vietējo pašvaldību referendumu likuma prasībām, no 2025. gada 1. augusta valstī jānodrošina tiesības un iespējas Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņiem izteikt viedokli un realizēt pilsonisko līdzdalību vietējos referendumos pašvaldībās klātienē un elektroniski, izmantojot interneta balsošanas sistēmu, turklāt likums neuzliek ierobežojumus referendumu skaitam un periodiskumam, tādējādi pastāv varbūtība, ka vienlaikus var notikt viens vai vairāki referendumi un/vai vēlēšanu procesi, kam pašlaik nav gatavs ETVR. 2) Vienlaikus PMLP VR/FPRIS tehnisko risinājumu ir nepieciešams pilnveidot, lai nodrošinātu Zemesgrāmatā reģistrēto datu par nekustamo īpašumu tiesībām saņemšanu tiešsaistē un šo datu savlaicīgu apstrādi un nodošanu ETVR. Atbilstoši Vēlētāju reģistra likumam vietējo pašvaldību referendumu nodrošināšanai Tiesu administrācija sniedz Zemesgrāmatas datus, savukārt PMLP nodrošina šo datu iekļaušanu vēlētāju sarakstā un vēlētāju saraksta nodošanu ETVR. |  |  |
| 3.3. Projekta ieguvumi | Ieguvuma mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs | vērtība (pašreizējā / plānotā) | sasniegšanas laiks (gads) |
| 3.3.1. PMLP VR/FPRIS un ETVR nodrošina vairākus vienlaicīgus vēlēšanu procesus | Vienlaikus atbalstāmais balsošanas procesu skaits | 1/vismaz 2 | 2026. |
| 3.3.2. Pašvaldību referendumos iedzīvotāji var piedalīties, pamatojoties uz datiem par tiesībām uz nekustamo īpašumu, kas ierakstīti zemesgrāmatā | To balsstiesīgo personu īpatsvars, kuriem zemesgrāmatā ir reģistrētas tiesības uz nekustamo īpašumu un kuriem tiek nodrošināta attiecīgā iespēja | 0 %/100 % | 2026. |
| 3.3.3. Medijiem izstrādāta jauna publiskā tīmekļvietne | Jaunā tīmekļvietne saturēs informāciju par balsošanu rezultātiem, vēlētāju aktivitāti u.c. ar vēlēšanu procesiem saistīto informāciju | 0/1 | 2026. |

4. Nepieciešamā finansējuma apjoms un tā sadalījums pa projekta darbībām iznākumu sasniegšanai un būtisko izmaksu veidiem

| 4.1. Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna finansējums | 4.2. Plānotais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmērs (kopā), ja tiks pieprasīta tā segšana, un avansa apmērs, ja plānots to pieprasīt |  |
| --- | --- | --- |
| 3 223 993 euro | 674 419 euro | n/a |

| Projekta ietvaros veicamo darbību un būtisko izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums | Izmaksu apmērs (indikatīvi) | Maksimālais apmērs * ** | Darbības iznākums |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Darbību vai izmaksu veidu raksturojošs apzīmējums |  |  |  |
| 4.3.1. PMLP VR/FPRIS pilnveidošana | No 272 727 euro bez PVN jeb 330 000 euro ar PVN | Līdz 289 256 euro bez PVN jeb 350 000 euro ar PVN | Ir pilnveidots PMLP VR/FPRIS, nodrošinot iespēju saņemt datus no Zemesgrāmatas, veikt šo datu apstrādi un nodot datus ETVR/Vēlēšanu platformai, t.sk. par iespējām piedalīties balsošanas procesos vairākos iecirkņos/apgabalos, kā arī ir veikts no projektu partneriem neatkarīgs veiktspējas un drošības audits. |
| 4.3.2. Vēlēšanu platformas un saistīto sistēmu pilnveidošana | No 2 897 261 euro bez PVN jeb 3 505 686 euro ar PVN | līdz 2 938 728 euro bez PVN jeb 3 555 861 euro ar PVN | 1) Iesaistot partnerus ir sagatavoti papildinājumi programmatūras prasībās, kā arī ir nodrošināts konsultantu atbalsts nodevumu saskaņošanā un pieņemšanā. 2) Ir veikti pilnveidojumi Vēlēšanu platformā, tās apakšsistēmās un ETVR atbilstoši projekta mērķiem (un papildinātajām programmatūras prasībām). 3) Atbilstoši veiktajām izmaiņām, izstrādāts un/vai pilnveidots mācību materiālu komplekts, kas iekļauj vismaz: - CVK mācību materiālus; - vēlēšanu komisiju apmācības materiālus (atsevišķi referendumiem/tautas nobalsošanai un vēlēšanām); 4) Ir nodrošināta un licencēta mākoņpakalpojuma infrastruktūra projekta laikā, tai skaitā valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” nodrošinātie mākoņdatošanas un saistītie infrastruktūras pakalpojumi Vēlēšanu platformas darbības nodrošināšanai; 5) Ir veikts no projektu partneriem neatkarīgs veiktspējas un drošības audits; 6) Izveidota jauna publiskā tīmekļvietne; 7) nodrošināta publicitāte - atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānisma 34. panta 2. punktam un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantam; 8) Veikta neatkarīga pirmkoda analīze, vai būtiskākajos Vēlēšanu platformas apgabalos nav iestrādāta aizmugures ieeja (back-door); 9) Veikti platformas lietojamības pilnveidojumi pēc 2025.gada pašvaldību vēlēšanām; 10) Atjaunotas Vēlēšanu platformas darbību nodrošinošas licences; 11) Veikta Vēlēšanu platformas darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana, tai skaitā valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” nodrošinātās mākoņdatošanas infrastruktūras un saistīto pakalpojumu attīstība, lai nodrošinātu platformas darbības nepārtrauktību, veiktspēju, drošību un noturību. |

* Projekta īstenošanas laikā netiks pārsniegts projektam piešķirtais ANM plāna finansējums 3 223 993 EUR apmērā.

** Norādītais izmaksu maksimālais apmērs iespējams tikai tādā gadījumā, ja citā projekta izmaksu pozīcijā būs izmaksu samazinājums un netiks pārsniegts projekta paredzētais kopējais finansējums.

5. Projekta ieguldījums reformu un investīciju mērķu rādītāju sasniegšanā

5.1. Modernizēto pārvaldes procesu IKT risinājumi

| Skaits | IKT risinājuma nosaukums | Īss apraksts | Valsts mākonī (jā/nē) | Termiņš IKT risinājumu attīstības saskaņošanai (gads, ceturksnis) | Termiņš ieviešanai produkcijā (gads, ceturksnis) | Risinājuma lietotāji (skaits) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PMLP Vēlētāju reģistrs/Fizisko personu reģistra informācijas sistēma | Ir pilnveidots PMLP VR/FPRIS, nodrošinot iespēju saņemt datus no Zemesgrāmatas, veikt šo datu apstrādi un nodot datus Vēlēšanu platformai, t.sk. par iespējām vienlaikus piedalīties vairākos balsošanas procesos (vienā vai vairākos iecirkņos/apgabalos) | Jā | 2024. gads 3. ceturksnis | 2026. gads 2. ceturksnis | 1 542 407 (balsstiesīgo skaits) |
| 2 | Elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs | Ir nodrošināta iespēja saņemt pilnveidotus PMLP VR/FPRIS datus, veikt to apstrādi tā, lai balsstiesīgie varētu piedalīties vairākos vienlaicīgi notiekošajos vēlēšanu procesos | Jā | 2024. gads 3. ceturksnis | 2026. gads 2. ceturksnis | 1 542 407 (balsstiesīgo skaits) |
| 3 | Vēlēšanu platforma, tās apakšsistēmas (tai skaitā pilnveidota Referendumu informācijas sistēma) un saistītie e-pakalpojumi. | Ir veikta atbalstāmo procesu un saskarņu pilnveidošana atbilstoši pašvaldību ieteikumiem un CVK norādēm | Jā | 2024. gads 3. ceturksnis | 2026. gads 2. ceturksnis | 1 542 407 (balsstiesīgo skaits) |

5.2. Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi

| Skaits | Pakalpojums (pakalpojumu grupa) | Koplietošanas pakalpojumu lietotāji (institūcijas) | Norāde uz MK lēmumu par attīstības plānu | Termiņš ieviešanai (gads, ceturksnis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pašvaldību referendumu pilnveidotu procesu un sistēmu nodrošināšana | Sabiedrība, pašvaldības, vēlēšanu komisijas, CVK, kā arī citas digitalizēto vēlēšanu procesā iesaistītās grupas un organizācijas (atbilstoši lomām) | Tiek iesniegts vienlaikus ar projekta pasi | 2026. gada 2. ceturksnis |

5.3. Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas (atvērto datu portālā dati – statistikas dati)

| Skaits | Saturu raksturojošs nosaukums | Termiņš piekļuves nodrošināšanai (gads, ceturksnis) |
| --- | --- | --- |

6. Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte

Projektu plānots īstenot no 2025. gada līdz 2026. gada 31. oktobrim, vienlaikus saglabājot, ka projekta sākotnēji definēto ieguvumu un rezultātu sasniegšana tiek plānota līdz 2026. gada 31. maijam. Projekta termiņa pagarinājums līdz 2026. gada 31. oktobrim attiecināms uz projekta rezultātus papildinošu aktivitāšu īstenošanu, tai skaitā PMLP īstenotajiem papildinošajiem pilnveidojumiem ziņu sniegšanai kandidātu datu pārbaudei. Izmaiņas plānotas saskaņā ar Ministru kabineta 2026. gada 10. marta noteikumu Nr. 124 “Noteikumi par iestādēm, kurām ir pienākums sniegt datus Valsts digitālās attīstības aģentūrai tās pārziņā esošā tehnoloģiskā risinājuma darbības nodrošināšanai Saeimas vēlēšanu organizēšanā, kā arī datu sniegšanas kārtība un apjoms” 2.4.9. punktu, papildus izstrādājot datu apmaiņas risinājumu, lai nodrošinātu pārbaudi par personai nodibinātu aizgādnību. Lai nodrošinātu projekta realizāciju, ievērojot noteiktos termiņus, drošības un kvalitātes standartus un nepārsniegtu plānotos finanšu līdzekļus, projekta pārvaldība plānota divos līmeņos – Projekta pārvaldības grupā un projekta darba grupā. Projekta darba grupa sastāvēs no Produkta portfeļa vadītāja, papildus piesaistot konsultācijām CVK, PMLP, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (turpmāk - LVRTC), Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) pārstāvjus, kā arī drošības iestāžu - Satversmes aizsardzības biroja (turpmāk - SAB), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta kiberdrošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV (turpmāk - CERT.LV) pārstāvjus un VDAA, kas nodrošinās Projekta vadītāju (bez projekta finansējuma) no esošajiem VDAA budžeta resursiem un projekta īstenošanas kapacitāti nepieciešamības gadījumā ir gatava stiprināt ar papildus cilvēkresursiem (līdz 4 darbiniekiem).

7. Izmaksu/ieguvumu analīze, tai skaitā ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu

Zemāk minētais ieguvuma aprēķins ir kopējs gan 2.1.3.1.i. investīcijas "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" projektam "Vēlēšanu procesu digitalizācija un automatizācija", gan 2.1.2.1.i. investīcijas "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka “Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija” projektam “Pašvaldību vēlēšanu un referendumu IS funkcionālitātes pilnveide”, kas nav nodalāms pa projektiem un skatāms kompleksi. Lai izvērtētu IKT projekta izmaksas/ieguvumus, tika veikta projekta izmaksu un ieguvumu analīze projekta pārskata periodam - 3 gadi pēc projekta īstenošanas, no 2026. gada līdz 2028. gadam ieskaitot. Ekonomiskās analīzes veikšanai izmantoti CVK un publiski pieejamie dati, ekspertu pieņēmumi par ieguvumiem. Izvērtējuma laikā netika ņemtas vērā fiskālās korekcijas, ēnu ekonomika un ārējo faktoru ietekme. IKT projekta ekonomiskā analīze tika veikta izmantojot diskontētās naudas plūsmas metodi, ņemot vērā 3% diskonta likmi. Ekonomiskās analīzes mērķis ir projekta pievienotās vērtības novērtējums pret tā investīciju apmēriem. Informācija ieguvumu aprēķinam, balstoties uz pasta izdevumu ietaupījumu, pieņemot, ka vidējais Latvijas pašvaldībās ierosinātais referendumu skaits gadā ir 23 gab. (aprēķinos neiekļaujot izsvērtos mārketinga un transporta izmaksu ietaupījumus): - Prognozētais referendumu skaits gadā: 23 referendumi; - Aplokšņu skaits vidēji vienam pašvaldības referendumam: 33 830 gab. - Izmaksa par vienas aploksnes sūtīšanu (Latvija): 1,65 euro - Izmaksa par aploksni un materiālu sagatavošanu: 0,10 euro - Pasta izdevumi gadā uz 23 referendumiem : 1 361 648 euro - Diskontēšanas periods: 3 gadi - Diskontēšanas likme: 3% - Pasta izdevumu nākotnes izmaksas tagadnes vērtībā: 3 967 119 euro Pašvaldību referendumu interneta balsošanas risinājums un Vēlēšanu platformas izveide, balstoties uz pieņemtajiem datiem, ietaupītu 3 967 119 euro (diskontētā vērtība). Vienlaikus jāņem vērā projekta rezultātu uzturēšanai nepieciešamās izmaksas pēc projekta īstenošanas, kas 2026. gadā proporcionāli periodam pēc projekta pabeigšanas indikatīvi veido 90 596 euro, savukārt no 2027. gada – līdz 543 573 euro gadā. Neskatoties uz uzturēšanas izmaksām, digitālo risinājumu ieviešana nodrošina administratīvo izmaksu samazinājumu un efektīvāku vēlēšanu un referendumu procesu organizēšanu. Papildus ieguvumi interneta balsošanas ieviešanai ir arī iedzīvotājiem, kas laiku, ko pavadītu vēlēšanu iecirknī, var veltīt balsošanai internetā, ietaupot laiku ceļā un ceļa izdevumus uz tuvāko pašvaldības vēlēšanu iecirkni.

8. Cita būtiska informācija

Būtiskākais identificētais risks: - Laika trūkums pilnīgai projekta ietvaros izstrādājamo vai pilnveidojamo sistēmu ieviešanai līdz Vietējo pašvaldību referendumu likumā noteiktajam termiņam. VDAA kā finansējuma saņēmējam sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, jo tas tiks piešķirts valsts deleģētas funkcijas veikšanai.

Lietotie saīsinājumi:

CERT.LV – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta kiberdrošības incidentu novēršanas institūcija

CVK – Centrālā vēlēšanu komisija

ETVR – Elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs

FPRIS – Fizisko personu reģistra informācijas sistēma

IS – informācijas sistēma

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

LVRTC – Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

PPA – programmas prasību apraksts

PPS – programmas prasību specifikācija

PVN – pievienotās vērtības nodoklis

VARAM – Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija

VR – Vēlētāju reģistrs

VDAA – Valsts digitālās attīstības aģentūra"

2029.gadā vienlaikus notiks gan pašvaldību vēlēšanas, gan Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

Obligāti jāiekļauj vismaz viens (vēlami vismaz divi) būtisks ieguvums, kas tiek sasniegts jau projekta īstenošanas laikā. Šajā sadaļā ir jānorāda būtiski ieguvumi nozarei, institūcijai, sabiedrībai, bet nav jānorāda iznākumi – ieguldījumi Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1. mērķa rādītāju sasniegšanā, ko norāda 5. punktā.

Piemēram, ja ieguvums ir personāla administrēšanas funkcijas centralizācija, tad mērījums varētu būt, piemēram, tiešās pārvaldes darbinieku skaits, kas to izmanto, vērtība, piemēram, 10 000, un sasniegšanas laiks – 2026. gads.

Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma.

Avansa maksājumi ir attiecināmi uz projektu īstenotājiem, kas nav valsts tiešās pārvaldes institūcijas. Jānorāda apmērs, kas nepārsniedz 30 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, un jāsaskaņo ar Finanšu ministriju.

Apmērs, ko nedrīkst pārsniegt, nesaskaņojot grozījumus Ministru kabinetā. Ja ierobežojumi uz konkrēto pozīciju nav attiecināmi, tad norāda "n/a".

Šo darbību veikšana tiks uzticēta sadarbības partnerim – PMLP.

Informācija, kas norādīta Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta noteikumu Nr. 597 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība" (tai skaitā IKT būvvaldes kārtība) 2. pielikuma "Valsts informācijas sistēmas attīstības aktivitātes apraksts" 6.1. apakšpunktā.

Tai skaitā IKT būvvaldes kārtībā jau saņemtā VARAM saskaņojuma datums vai plānotais termiņš, kad tas tiks saņemts.

Izvēlētais pakalpojumu sniedzējs ir valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”. Projekta īstenošanas laikā tiks identificēti precīzie nosacījumi mākoņpakalpojumiem.

Izvēlētais pakalpojumu sniedzējs ir valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”. Projekta īstenošanas laikā tiks identificēti precīzie nosacījumi mākoņpakalpojumiem.

Risinājuma izstrāde notiks vairākos posmos un daļa no tiem tiks nodota līdz noradītajam termiņam.

Izvēlētais pakalpojumu sniedzējs ir valsts akciju sabiedrība “Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs”.

Risinājuma izstrāde notiks vairākos posmos un tiks nodota līdz noradītajam termiņam.

Ja koplietošanas pakalpojuma attīstības plāns tiek iesniegts vienlaikus ar Ministru kabineta rīkojumu par projekta atlases kārtu, par to pievieno norādi.

Kapitālsabiedrības un pašvaldības norāda arī finanšu kapacitāti atbilstoši finansēšanas nosacījumiem.